INFORME

DISEÑO DE PROYECTO APT

STOCKPRO PRODUCTIVO

Sistema de gestión y optimización de inventario para una empresa productiva

Integrante:

- Claudio Varas

Sección: 001V
 Docente: Luis Bravo
 Sede: Plaza Oeste
 Fecha: agosto de 2026

# Índice

Índice	2

I. Abstract (Español)	3

II. Abstract (English)	3

III. Introducción	4

IV. Desarrollo	4

1. Descripción del Proyecto APT	4

2. Relación con las competencias del perfil de egreso	5

3. Relación con los intereses profesionales	5

4. Factibilidad del proyecto	6

5. Objetivos	7

6. Propuesta metodológica	7

7. Plan de trabajo	8

8. Propuesta de evidencias	9

V. Conclusión	9

VI. Individual Conclusions	10

VII. Reflection	10

VIII. Referencias	11

# I. Abstract (Español)

El presente informe describe el diseño del Proyecto APT StockPro Productivo, una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión de inventario y los procesos internos de una empresa productiva dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos y pinturas. El proyecto busca centralizar la información de materias primas, productos terminados y movimientos de inventario, reduciendo errores manuales y mejorando la trazabilidad de la información.

La propuesta se relaciona con distintas competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, principalmente el desarrollo de software, el modelamiento y programación de bases de datos, la automatización de procesos, la seguridad de sistemas y la gestión de proyectos informáticos. Además, el proyecto se vincula directamente con mis intereses profesionales, especialmente en el desarrollo de soluciones tecnológicas, el análisis de datos y la ciberseguridad.

El informe presenta la factibilidad del proyecto, sus objetivos, una metodología de trabajo basada en un enfoque ágil, un plan de trabajo por etapas y las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las actividades. StockPro Productivo representa una oportunidad para aplicar conocimientos técnicos en una problemática real y desarrollar una solución informática funcional y escalable.

# II. Abstract (English)

This report presents the design of the APT Project «StockPro Productivo», a technological solution aimed at improving inventory management and internal processes in a manufacturing company dedicated to the production and commercialization of chemical products and paints. The project seeks to centralize information about raw materials, finished products, and inventory movements, reducing manual errors and improving information traceability.

The project is related to several competencies from the Informatics Engineering graduate profile, particularly software development, database modeling and programming, process automation, cybersecurity, and IT project management. It is also directly connected to my professional interests, especially the development of technological solutions, data analysis, and information security.

This report describes the project's feasibility, objectives, agile-based methodology, work plan, and proposed evidence to demonstrate the achievement of each activity. StockPro Productivo represents an opportunity to apply technical knowledge to a real-world problem while developing a functional and scalable software solution.

# III. Introducción

El presente informe tiene como objetivo presentar el diseño del Proyecto APT «StockPro Productivo», desarrollado en el contexto de la carrera de Ingeniería en Informática. El proyecto consiste en una plataforma orientada a mejorar la gestión del inventario y apoyar los procesos internos de una empresa productiva.

La problemática identificada se relaciona con la necesidad de mantener un control más eficiente sobre materias primas, productos terminados, entradas, salidas y niveles de stock. Cuando estos procesos se realizan mediante registros manuales o herramientas poco integradas, pueden producirse errores, diferencias entre el inventario físico y el registrado, pérdida de trazabilidad y dificultades para tomar decisiones oportunamente.

StockPro Productivo propone centralizar esta información mediante una aplicación web que permita gestionar inventario, controlar niveles críticos, apoyar los procesos productivos, administrar usuarios y generar información útil para la organización.

El proyecto también representa una oportunidad para poner en práctica competencias adquiridas durante la carrera y relacionarlas con mis intereses profesionales. En particular, existe una conexión con el desarrollo de software, las bases de datos, el análisis de datos, la ciberseguridad, la gestión de riesgos y la automatización de procesos.

A continuación, se presenta la descripción del proyecto, su relación con el perfil de egreso y mis intereses profesionales, su factibilidad, objetivos, metodología, planificación y evidencias que permitirán evaluar su desarrollo.

# IV. Desarrollo

## 1. Descripción del Proyecto APT

StockPro Productivo es una solución tecnológica diseñada para mejorar la gestión de inventario y apoyar los procesos productivos de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos y pinturas.

El sistema será desarrollado como una aplicación web y permitirá centralizar información relacionada con materias primas, productos terminados, movimientos de inventario y disponibilidad de materiales. Su finalidad principal es disminuir los errores asociados a procesos manuales y facilitar el acceso a información actualizada para las diferentes áreas involucradas.

Entre sus principales funcionalidades se consideran:

- Gestión de inventario: registro, consulta y actualización de materias primas y productos terminados.

- Control de stock: visualización de cantidades disponibles y movimientos de entrada y salida.

- Alertas de stock crítico: identificación de productos o materias primas que alcancen un nivel mínimo.

- Apoyo al proceso productivo: consulta de disponibilidad de materiales antes de iniciar determinados procesos.

- Gestión de usuarios y roles: control de los permisos según las responsabilidades de cada área.

- Reportes y análisis: generación de información sobre movimientos, disponibilidad y comportamiento del inventario.

- Trazabilidad: registro de movimientos y acciones relevantes realizadas dentro del sistema.

El proyecto contempla la interacción de áreas como Administración, Laboratorio, Producción y Bodega, permitiendo que cada una pueda acceder a la información que necesita.

## 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

StockPro Productivo permite aplicar diferentes competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Las principales se presentan en la siguiente tabla.

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación en StockPro Productivo |
| --- | --- |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando integralmente los procesos según los requerimientos de la organización. | Análisis de los procesos actuales de inventario, producción, laboratorio y bodega para identificar problemas y definir una solución tecnológica. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar su desarrollo y mantenimiento. | Desarrollo de la aplicación web mediante una estructura organizada y utilizando buenas prácticas de programación. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. | Diseño de una base de datos para almacenar productos, categorías, usuarios, movimientos y demás información necesaria para el sistema. |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. | Creación de consultas para registrar, actualizar, eliminar y obtener información relacionada con el inventario. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio. | Automatización de tareas relacionadas con el control de stock, alertas y consulta de disponibilidad de materiales. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar el software. | Implementación de autenticación, roles, permisos y validaciones para proteger la información del sistema. |
| Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Planificación del desarrollo, control de avances, identificación de riesgos y ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos. |

Estas competencias se encuentran directamente relacionadas con las áreas de desempeño definidas para el proyecto, entre ellas desarrollo de software, gestión de bases de datos, análisis de datos, ciberseguridad, gestión de riesgos, gestión de proyectos y automatización de procesos productivos.

## 3. Relación con los intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales están relacionados con el desarrollo de soluciones tecnológicas, la programación, las bases de datos y el análisis de información. También tengo interés en áreas como la ciberseguridad y la gestión de riesgos, debido a la importancia que tienen actualmente dentro de los sistemas informáticos.

StockPro Productivo se relaciona con estos intereses porque no consiste solamente en desarrollar una aplicación, sino en analizar una problemática real y utilizar diferentes herramientas informáticas para generar una solución.

El proyecto me permitirá aplicar conocimientos de programación para construir los módulos del sistema, utilizar bases de datos para organizar la información y trabajar con los datos generados por el inventario para producir información útil para la organización.

Además, la seguridad tiene un papel importante, ya que el sistema manejará información que debe estar protegida mediante diferentes niveles de acceso y permisos. La gestión de riesgos también será necesaria para identificar posibles dificultades durante el desarrollo y establecer medidas para reducir su impacto.

Por lo tanto, considero que StockPro Productivo se encuentra bien alineado con mi proyección profesional, ya que permite integrar varias áreas de la informática en un mismo proyecto y enfrentar una necesidad concreta de una organización. El propio diseño del proyecto contempla precisamente desarrollo, bases de datos, análisis, seguridad y gestión de riesgos.

## 4. Factibilidad del proyecto

Considero que StockPro Productivo es factible de desarrollar durante el semestre, principalmente porque puede ser dividido en etapas y priorizado de acuerdo con las funcionalidades más importantes.

El proyecto comenzará con el levantamiento de requerimientos y el análisis de los procesos involucrados. Posteriormente se realizará el diseño de la base de datos y de la arquitectura, para luego avanzar hacia el desarrollo de los módulos principales, las pruebas y la documentación.

Los principales recursos necesarios son:

- Computador personal.

- Conexión a internet.

- Entorno de desarrollo.

- Gestor de base de datos.

- Herramientas de modelamiento.

- Repositorio para el control de versiones.

- Servicios de hosting o almacenamiento, en caso de ser necesarios.

Uno de los principales riesgos corresponde a la disponibilidad de tiempo y a posibles cambios en los requerimientos. Para enfrentarlos, se propone mantener una planificación semanal y priorizar las funcionalidades esenciales antes de incorporar características adicionales.

También se contempla realizar pruebas constantemente durante el desarrollo, de modo que los errores puedan ser detectados con anticipación y no se acumulen para las últimas etapas.

La planificación por etapas permite que el proyecto sea abordable dentro del semestre y que, en caso de presentarse dificultades, se pueda ajustar el alcance sin perder el objetivo principal.

## 5. Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar una solución web denominada StockPro Productivo que permita mejorar la gestión de inventario y apoyar los procesos internos de una empresa productiva, centralizando información, reduciendo errores y facilitando la toma de decisiones mediante datos confiables.

Objetivos específicos:

- Analizar y documentar los principales requerimientos asociados a los procesos de inventario, producción, laboratorio y bodega.

- Diseñar un modelo de datos que permita almacenar y relacionar de manera organizada la información de productos, materias primas, usuarios y movimientos de inventario.

- Desarrollar los módulos principales de StockPro Productivo para gestionar productos, categorías, stock y movimientos.

- Implementar un sistema de usuarios y permisos que permita controlar el acceso a las diferentes funcionalidades según el rol de cada usuario.

- Incorporar mecanismos de control de stock, incluyendo alertas para identificar niveles críticos de inventario.

- Implementar reportes y consultas que permitan transformar los datos del sistema en información útil para la organización.

- Realizar pruebas funcionales y de seguridad para comprobar el correcto funcionamiento del sistema e identificar posibles errores o vulnerabilidades.

- Documentar el desarrollo del proyecto mediante evidencias que permitan demostrar el cumplimiento de las actividades y competencias propuestas.

## 6. Propuesta metodológica

Para desarrollar StockPro Productivo se propone utilizar una metodología basada en un enfoque ágil, adaptada a un proyecto académico.

El trabajo se dividirá en ciclos de desarrollo que permitan avanzar progresivamente y revisar los resultados obtenidos. Esta metodología permitirá realizar ajustes cuando aparezcan nuevos requerimientos, dificultades técnicas o problemas durante las pruebas. Las principales etapas serán:

1. Levantamiento y análisis. Se identificarán las necesidades de las áreas involucradas y se definirán los requerimientos principales del sistema.

2. Diseño. Se diseñará la arquitectura general de la solución y el modelo de datos. También se definirán los roles y permisos de los usuarios.

3. Desarrollo. Se implementarán progresivamente los módulos principales de StockPro Productivo, comenzando por las funcionalidades esenciales.

4. Pruebas. Se realizarán pruebas funcionales, de integración y validaciones de seguridad para detectar errores y realizar las correcciones necesarias.

5. Evaluación y cierre. Se revisará el cumplimiento de los objetivos, se documentarán los resultados y se prepararán las evidencias finales del proyecto.

El enfoque incremental permitirá obtener avances concretos durante todo el proceso, en lugar de esperar hasta el final para comprobar si el sistema funciona correctamente.

## 7. Plan de trabajo

El siguiente plan de trabajo organiza las actividades necesarias para cumplir los objetivos del proyecto, considerando la duración estimada de cada fase.

| Fase | Actividades | Duración |
| --- | --- | --- |
| 1. Análisis | Levantamiento de requerimientos, análisis de procesos e identificación de usuarios y roles. | Semanas 1-2 |
| 2. Diseño | Diseño de arquitectura, modelo de datos, interfaces y estructura del sistema. | Semanas 3-4 |
| 3. Desarrollo inicial | Implementación de usuarios, productos, categorías y funcionalidades principales. | Semanas 5-6 |
| 4. Desarrollo avanzado | Implementación de movimientos, control de stock, alertas y reportes. | Semanas 7-9 |
| 5. Seguridad y pruebas | Validaciones, permisos, pruebas funcionales y corrección de errores. | Semanas 10-11 |
| 6. Cierre | Documentación, análisis de resultados, evidencias y presentación final. | Semana 12 |

Los principales facilitadores serán los conocimientos adquiridos durante la carrera y la experiencia previa en programación, bases de datos y desarrollo de proyectos.

Entre los principales obstáculos pueden encontrarse la falta de tiempo, errores durante la implementación, cambios en los requerimientos y dificultades técnicas. Para reducir estos riesgos se utilizará planificación semanal, priorización de funcionalidades y pruebas constantes.

## 8. Propuesta de evidencias

Para demostrar el cumplimiento de las actividades y competencias se utilizarán las siguientes evidencias:

- Documento de requerimientos e historias de usuario, que permitirá demostrar el análisis inicial del problema.

- Diagrama de arquitectura del sistema, que mostrará la estructura de la solución.

- Modelo entidad-relación / base de datos, como evidencia del diseño y organización de la información.

- Repositorio de código, con historial de commits que permita observar el desarrollo progresivo.

- Capturas de los módulos implementados, demostrando las funcionalidades desarrolladas.

- Registro de pruebas funcionales, incluyendo casos de prueba, resultados y correcciones realizadas.

- Evidencias de seguridad, relacionadas con autenticación, roles y permisos.

- Reportes generados por el sistema, para demostrar el uso de los datos en apoyo a la toma de decisiones.

- Bitácora de avances, donde se registre el progreso y las dificultades encontradas durante el proyecto.

- Documentación final y presentación, como evidencia del cierre del proyecto.

Estas evidencias permitirán demostrar el desarrollo del proyecto desde el análisis inicial hasta la implementación y validación de la solución.

# V. Conclusión

El diseño de StockPro Productivo permite establecer una relación clara entre una problemática real de una empresa productiva, las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática y mis intereses profesionales.

El proyecto permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, análisis de información, ciberseguridad, gestión de riesgos y automatización de procesos. Esto lo convierte en una propuesta que no solo busca desarrollar una aplicación funcional, sino también demostrar la capacidad de analizar una necesidad y transformarla en una solución tecnológica.

Considero que el proyecto es factible de realizar durante la asignatura debido a que puede dividirse en etapas, priorizando las funcionalidades más importantes y realizando pruebas durante todo el proceso.

Además, el desarrollo de StockPro Productivo representa una oportunidad para identificar mis fortalezas y continuar fortaleciendo aquellas competencias en las que todavía tengo aspectos por mejorar, especialmente el inglés, la comunicación de ideas técnicas y algunas habilidades relacionadas con la gestión de proyectos.

En definitiva, este Proyecto APT me permitirá integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera en una solución concreta y, al mismo tiempo, acercarme al tipo de trabajo tecnológico que espero desarrollar en mi futuro profesional.

# VI. Individual Conclusions

Developing the StockPro Productivo project allowed me to recognize how different areas of Informatics Engineering can be combined to solve a real organizational problem. Software development, database management, data analysis, cybersecurity, and project management are not isolated competencies, but complementary elements that are necessary to create a useful technological solution.

This project also helped me understand the importance of planning before starting the development stage. Defining requirements, organizing tasks, identifying risks, and establishing evidence makes the project more realistic and allows me to have greater control over its progress.

I consider software development and database management to be some of my strongest areas, because I feel comfortable working with technical problems and transforming requirements into functional solutions. At the same time, I recognize that I still need to strengthen my English and communication skills, especially because both are important for my future development in the technology industry.

Overall, StockPro Productivo represents an opportunity to apply the knowledge I have acquired throughout my degree while continuing to develop the skills required to become a well-rounded Informatics Engineer.

# VII. Reflection

Working on the design of StockPro Productivo made me reflect on the type of professional I would like to become. I realized that I am especially interested in projects where technology can be used to improve real processes and make information more useful for organizations.

One of the aspects that I found most valuable was understanding that developing software is not only about writing code. A successful solution also requires understanding the problem, analyzing requirements, designing data structures, considering security, identifying risks, testing the result, and evaluating whether the final product actually solves the original need.

This project also made me reflect on my own strengths. I feel more confident when working with programming, databases, and technical problem-solving. However, I also identified areas that I need to continue improving, especially English and communication. Improving these skills will allow me to access more technical resources and communicate my ideas more effectively.

Finally, this experience helped me visualize my future professional development more clearly. I would like to participate in technological projects where I can continue learning, develop useful software, work with data, and eventually take on greater responsibilities within a project. StockPro Productivo is therefore not only an academic assignment, but also an opportunity to apply my current knowledge and identify the skills I need to continue developing as an Informatics Engineer.

# VIII. Referencias

DuocUC. (2024). Perfil de egreso Ingeniería en Informática. Instituto Profesional DuocUC.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.