SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Stakeholders

SICMA-STK  ·   VIGENTE

| EQUIPO DEL PROYECTO Álvaro Antonio González Briones Claudio Alejandro Varas Toro Fidel Argenis Rodríguez Prieto DOCENTE Luis Bravo | FECHA DE LA VERSIÓN 17 de octubre de 2026 CARRERA Ingeniería Informática ASIGNATURA Portafolio de Título · Proyecto APT |
| --- | --- |

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Plaza Oeste · Santiago de Chile

# SICMA · Stakeholders

SICMA-STK · Versión 1.0 · Vigente

2026-10-17

Tabla de contenido

Control de cambios	3

Resumen y propósito	3

Alcance y método	3

Registro de stakeholders	4

Matriz de poder e interés	5

Análisis por stakeholder	5

Equipo y docente	5

Institución y cliente	6

Usuarios del sistema	6

Proveedores de acceso y equipos	6

Plan de comunicación	7

Relación con los requerimientos	7

Trazabilidad	8

Supuestos y pendientes	8

Glosario y referencias	8

Referencias	8

Anexos	9

Anexo A. Plan de revisión del registro	9

## Control de cambios

Versión vigente 1.0 del documento SICMA-STK.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID del documento | SICMA-STK |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Vigente |
| Fecha | 2026-10-17 |
| Basado en | SICMA-REQ v1.0 (usuarios y roles), SICMA-PRY v1.0 (equipo, comunicación y riesgos), SICMA-RCF v1.0 y SICMA-EAV v1.0 |

| Versión | Fecha | Autor | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Primera versión del registro y análisis de stakeholders de SICMA |

## Resumen y propósito

Este documento identifica a las personas, grupos y organizaciones que participan en SICMA o se ven afectados por él, analiza cuánto poder e interés tiene cada uno y define cómo se les informa y se les involucra. Sirve para saber a quién consultar cada decisión, a quién avisar de cada cambio y de quién depende que las integraciones lleguen a tiempo.

SICMA tiene 16 stakeholders: 3 integrantes del equipo, el docente guía, la institución, el cliente, 7 roles y grupos de usuario, y 3 proveedores de accesos y equipos. La mayoría de los riesgos de plazo vienen de los últimos tres (cuentas de Microsoft 365, servidor Zabbix y lector HID), que tienen alto poder sobre el proyecto y poco interés en él. Por eso el plan de comunicación los trata como prioridad (riesgo R-02 de SICMA-PRY).

Este documento no incluye datos personales de contacto. Los contactos se manejan fuera del documento y solo se nombra a las personas del equipo y al docente guía.

## Alcance y método

El registro se construyó con la información de los documentos vigentes del proyecto: los usuarios y roles de SICMA-REQ, el equipo y la comunicación de SICMA-PRY, y las integraciones externas que pide el alcance. No se usó una planilla de interesados previa, porque no existe.

El análisis sigue el modelo de poder e interés de Mendelow. Las valoraciones son una propuesta del equipo, por confirmar en la primera revisión (D-01).

| Nivel | Poder | Interés |
| --- | --- | --- |
| Alto | Puede aprobar, bloquear o cambiar el rumbo o el plazo del proyecto | Se ve directamente afectado o usa el sistema a diario |
| Medio | Puede influir en una parte del proyecto | Usa el sistema de forma ocasional o en una función |
| Bajo | Casi no influye en las decisiones | Le afecta poco o solo recibe avisos |

| Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| Alto | Alto | Gestionar de cerca: involucrar en las decisiones |
| Alto | Medio o bajo | Mantener satisfecho: informar y pedir lo necesario a tiempo |
| Bajo o medio | Alto | Mantener informado: avisar de cambios y recoger sus comentarios |
| Bajo o medio | Medio o bajo | Monitorear: informar lo mínimo y revisar si su situación cambia |

## Registro de stakeholders

| ID | Stakeholder | Grupo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| SH-01 | Álvaro González | Equipo | Infraestructura, seguridad, IoT, Zabbix y lector HID |
| SH-02 | Fidel Rodríguez | Equipo | Backend, web y móvil, modelo de datos, integraciones de Microsoft y Power BI, y documentos |
| SH-03 | Claudio Varas | Equipo | Planificación, documentación, Kanban y calidad de las pruebas |
| SH-04 | Luis Bravo | Institución | Docente guía del proyecto |
| SH-05 | Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Sede Plaza Oeste | Institución | Fija las guías, los plazos y los criterios de evaluación del Portafolio de Título |
| SH-06 | Departamento de TI de Carozzi | Cliente | Dueño del problema que SICMA resuelve; el proyecto se prueba en un entorno simulado |
| SH-07 | Administrador | Usuario del sistema | Gestiona cuentas, roles y catálogos, y asigna al técnico de cada intervención |
| SH-08 | Jefatura | Usuario del sistema | Consulta los dashboards y aprueba o rechaza las intervenciones en Teams |
| SH-09 | Técnico | Usuario del sistema | Opera la plataforma: activos, lecturas, eventos e intervenciones |
| SH-10 | Auditor | Usuario del sistema | Consulta y filtra el registro de accesos y los indicadores; no modifica nada |
| SH-11 | Usuario clave (key user) | Usuario externo a los roles | Usuario del servicio sobre el que se hará una intervención; solo recibe avisos |
| SH-12 | Responsables de alerta | Usuario funcional | Reciben por correo las alertas de su zona o activo |
| SH-13 | Departamento de contratistas | Externo | Enrola las huellas y revoca los permisos de acceso |
| SH-14 | Responsables de las cuentas de Microsoft 365 y Power BI | Proveedor de acceso | Entregan las cuentas y licencias de Forms, Teams, Power Automate, Outlook y Power BI |
| SH-15 | Responsable del servidor Zabbix y del laboratorio | Proveedor de acceso | Entrega el acceso a Zabbix, a las máquinas virtuales y a la red del laboratorio |
| SH-16 | Responsable del lector HID | Proveedor de equipo | Entrega el lector y su acceso para las pruebas de control de acceso |

El Departamento de contratistas figura en SICMA-REQ como actor externo. Falta confirmar si participa en las pruebas (D-05).

## Matriz de poder e interés

| ID | Stakeholder | Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-01 | Álvaro González | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| SH-02 | Fidel Rodríguez | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| SH-03 | Claudio Varas | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| SH-04 | Luis Bravo | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| SH-05 | Duoc UC | Alto | Bajo | Mantener satisfecho |
| SH-06 | Departamento de TI de Carozzi | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| SH-07 | Administrador | Medio | Alto | Mantener informado |
| SH-08 | Jefatura | Alto | Medio | Mantener satisfecho |
| SH-09 | Técnico | Bajo | Alto | Mantener informado |
| SH-10 | Auditor | Bajo | Medio | Monitorear |
| SH-11 | Usuario clave | Bajo | Bajo | Monitorear |
| SH-12 | Responsables de alerta | Bajo | Alto | Mantener informado |
| SH-13 | Departamento de contratistas | Bajo | Medio | Monitorear |
| SH-14 | Cuentas de Microsoft 365 y Power BI | Alto | Bajo | Mantener satisfecho |
| SH-15 | Zabbix y laboratorio | Alto | Bajo | Mantener satisfecho |
| SH-16 | Lector HID | Alto | Bajo | Mantener satisfecho |

|  | Interés bajo o medio | Interés alto |
| --- | --- | --- |
| Poder alto | Mantener satisfecho: SH-05, SH-08, SH-14, SH-15, SH-16 | Gestionar de cerca: SH-01, SH-02, SH-03, SH-04, SH-06 |
| Poder bajo o medio | Monitorear: SH-10, SH-11, SH-13 | Mantener informado: SH-07, SH-09, SH-12 |

## Análisis por stakeholder

### Equipo y docente

| ID | Qué espera | Qué puede salir mal | Cómo se gestiona |
| --- | --- | --- | --- |
| SH-01 a SH-03 | Reparto claro del trabajo, un tablero al día, tiempo para sus responsabilidades y revisiones entre pares | Cargas desiguales, falta de coincidencia de horarios y diferencias entre documentos y código | Tablero Kanban, revisiones periódicas del equipo y SICMA-RCF para resolver diferencias |
| SH-04 | Avance continuo, evidencias claras y un proyecto realizable dentro del semestre | Enterarse tarde de un retraso o de un cambio de alcance | Estado de avance en cada corte y consulta previa cuando un cambio toca una exclusión del alcance |

### Institución y cliente

| ID | Qué espera | Qué puede salir mal | Cómo se gestiona |
| --- | --- | --- | --- |
| SH-05 | Entregas que cumplan las guías de cada fase, en los plazos oficiales | Documentos o evidencias fuera de formato o de plazo | Seguir la carta Gantt y el formato universal de documentos |
| SH-06 | Una solución que atienda su problema de control y monitoreo de activos del datacenter, y que se pueda validar en un entorno simulado | Expectativas por sobre el alcance, o poca disponibilidad para validar los requerimientos | Validar requerimientos y mockups con un interlocutor definido, y responder con una sola voz (SICMA-RCF) |

### Usuarios del sistema

| ID | Qué espera | Qué puede salir mal | Cómo se gestiona |
| --- | --- | --- | --- |
| SH-07 | Gestionar cuentas, roles, catálogos y asignaciones sin pasos manuales | Una pantalla con datos simulados o una función incompleta | Priorizar el flujo de intervenciones y la gestión de cuentas en las pruebas de aceptación |
| SH-08 | Aprobar por Teams sin entrar a SICMA, y ver indicadores claros | El flujo de Power Automate no entrega la decisión a SICMA | Probar el flujo con una cuenta real en cuanto esté disponible (R-02) |
| SH-09 | Operar activos, lecturas e intervenciones con pocos pasos | Una interfaz lenta o confusa | Validar los mockups y las pantallas con este rol |
| SH-10 | Registro de accesos completo, confiable y de solo consulta | Intentos de acceso sin registrar, o datos que se puedan modificar | Pruebas de RF-ACC-01 y RF-ACC-03, y permisos de solo lectura |
| SH-11 | Enterarse a tiempo de las intervenciones que afectan a su servicio | No recibir el aviso | Aviso por correo en cada cambio de estado (RF-INT-04) |
| SH-12 | Recibir la alerta de su zona sin ruido ni duplicados | Un aviso que no llega o llega repetido | Una alerta por salida del rango, con aviso solo en la apertura |

### Proveedores de acceso y equipos

| ID | Qué espera | Qué puede salir mal | Cómo se gestiona |
| --- | --- | --- | --- |
| SH-13 | Un procedimiento claro para enrolar y revocar huellas, sin que SICMA guarde las huellas | Confusión sobre quién enrola | Confirmar su participación (D-05) y documentar el proceso en las pruebas de acceso |
| SH-14 | Una solicitud clara de las cuentas y licencias que se necesitan | Las cuentas no llegan a tiempo y se bloquean RF-INT-01, 03 y 05 y RF-BI | Pedir el listado de cuentas esta semana (D-13 de SICMA-PRY) y preparar un simulador con el mismo formato de mensaje |
| SH-15 | Saber qué accesos y con qué permisos se necesitan | Sin acceso al servidor no se prueba RF-INF; un cambio de red rompe la conexión | Pedir un usuario de solo lectura y confirmar la dirección del servicio |
| SH-16 | Saber cuándo y para qué se usa el lector | El lector no está disponible en la ventana de pruebas | Reservar el lector con anticipación y probar con un simulador mientras tanto (riesgo R-04) |

## Plan de comunicación

Las frecuencias son propuestas, porque SICMA-PRY deja abierta la frecuencia de las revisiones (D-06 de ese documento). El responsable de la relación es una propuesta según el área técnica de cada persona (D-03).

| Stakeholder | Qué se comunica | Canal | Cuándo | Responsable propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo (SH-01 a SH-03) | Estado del tablero, bloqueos y decisiones | Teams y revisión del equipo | Continuo, y en cada revisión | Claudio Varas |
| Docente guía (SH-04) | Estado de avance, riesgos y cambios de alcance | Estado de avance y reunión | En cada corte de avance | Claudio Varas |
| Duoc UC (SH-05) | Entregables de cada fase | Los canales que fije la asignatura | Según la carta Gantt | Claudio Varas |
| Cliente (SH-06) | Validación de requerimientos, mockups y demostraciones | Reunión o correo | En cada incremento | Por definir (D-03) |
| Usuarios del sistema (SH-07 a SH-12) | Funciones nuevas y cambios de estado | Demostración, correo y manual de uso | En cada incremento | Fidel Rodríguez |
| Departamento de contratistas (SH-13) | Proceso de enrolamiento y revocación | Correo | Antes de las pruebas de acceso | Álvaro González |
| Cuentas de Microsoft 365 y Power BI (SH-14) | Lista de cuentas y licencias que se necesitan | Correo | Esta semana, y al cambiar un requisito | Fidel Rodríguez |
| Zabbix y laboratorio (SH-15) | Accesos, permisos y ventanas de prueba | Correo o mensaje | Antes de cada integración | Álvaro González |
| Lector HID (SH-16) | Reserva del equipo y su uso | Correo o mensaje | Antes de las pruebas de acceso | Álvaro González |

## Relación con los requerimientos

| Stakeholder | Requerimientos que lo involucran |
| --- | --- |
| SH-07 Administrador | RF-ID-04, RF-ID-05, RF-CAT-01 a RF-CAT-05, RF-ACC-02 y RF-INT-05 |
| SH-08 Jefatura | RF-INT-03, RF-BI-01 y RF-BI-02 |
| SH-09 Técnico | RF-ACT-01 a RF-ACT-04, RF-AMB-01 a RF-AMB-05, RF-INF-02 y RF-INT-06 |
| SH-10 Auditor | RF-ACC-03, RF-BI-01 y RF-BI-02 |
| SH-11 Usuario clave | RF-INT-04 |
| SH-12 Responsables de alerta | RF-CAT-05 y RF-AMB-05 |
| SH-13 Departamento de contratistas | RF-ACC-02 |
| SH-14 Microsoft 365 y Power BI | RF-INT-01, RF-INT-03, RF-INT-05 y RF-BI-01 |
| SH-15 Zabbix y laboratorio | RF-INF-01 a RF-INF-03 |
| SH-16 Lector HID | RF-ACC-01 |

## Trazabilidad

| Origen | Se usa en este documento |
| --- | --- |
| SICMA-REQ v1.0 | Usuarios y roles, y requerimientos por rol |
| SICMA-PRY v1.0 | Equipo, comunicación, riesgos R-02 y R-04, y pendiente D-13 |
| SICMA-RCF v1.0 | Cómo se gestionan las diferencias con terceros |
| SICMA-EAV v1.0 | Requerimientos que dependen de terceros |

## Supuestos y pendientes

| ID | Tema | Supuesto o pendiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Valoraciones | El poder, el interés y las estrategias son una propuesta del equipo. Se confirman en la primera revisión | Abierto |
| D-02 | Planilla previa | La planilla de interesados que se mencionó no existe. Si aparece, se concilia con este registro | Abierto |
| D-03 | Interlocutores | Falta definir quién habla con el cliente y con cada proveedor de acceso. El responsable propuesto sigue el área técnica | Abierto |
| D-04 | Persona de contacto | Los nombres y contactos del cliente y de los proveedores se manejan fuera de este documento | Abierto |
| D-05 | Contratistas | Falta confirmar si el Departamento de contratistas participa en las pruebas de acceso | Abierto |
| D-06 | Cuentas y licencias | Falta confirmar qué cuentas y licencias de Microsoft 365 y Power BI hay (D-13 de SICMA-PRY) | Abierto |
| D-07 | Validación con el cliente | Falta acordar cómo y cuándo el cliente valida requerimientos y demostraciones | Abierto |

## Glosario y referencias

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Stakeholder | Persona, grupo u organización que participa en el proyecto, lo afecta o se ve afectada por él |
| Poder | Capacidad de un stakeholder de influir en las decisiones, el plazo o el resultado |
| Interés | Medida en que el proyecto afecta a un stakeholder o en que este lo usa |
| Key user | Usuario del servicio sobre el que se hará una intervención; solo recibe avisos |
| Responsable de alerta | Persona que recibe por correo las alertas de su zona o activo |
| Interlocutor | Persona designada para hablar con un stakeholder en nombre del equipo |

### Referencias

Documentos del proyecto

[1] Equipo SICMA. Formato Universal de documentos SICMA. 2026.

[2] SICMA-REQ v1.0. Requerimientos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[3] SICMA-PRY v1.0. Plan del Proyecto. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[4] SICMA-RCF v1.0. Resolución de Conflictos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[5] SICMA-EAV v1.0. Estado de Avance. Equipo SICMA, 2026-10-17.

Normas y fuentes externas

[6] Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7.ª edición. PMI.

[7] Mendelow, A. L. (1981). Environmental scanning: The impact of the stakeholder concept. Proceedings of the Second International Conference on Information Systems, 407-418.

## Anexos

### Anexo A. Plan de revisión del registro

| Cuándo | Qué se revisa |
| --- | --- |
| En cada corte de avance | Si hay stakeholders nuevos, si cambió el poder o el interés de alguno y si hay compromisos pendientes |
| Al cerrar cada incremento | Si los usuarios y los proveedores recibieron la información que les correspondía |
| Ante un cambio de alcance | Qué stakeholders se ven afectados y a quién hay que avisar |