CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 17 de agosto de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: inicio y definición del proyecto.

Identificador: ACT-SICMA 001.

# 1. Objetivo de la reunión

Definir el problema que abordará SICMA y conversar sobre las funciones principales de una solución de control y monitoreo de activos para un datacenter simulado.

# 2. Temas propuestos

- Presentación de la idea del proyecto.

- Necesidades de control de activos y monitoreo ambiental.

- Alcance inicial y recursos necesarios.

- Distribución de las primeras actividades.

- Dudas para consultar al docente.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo conversó sobre la idea de reunir en un mismo sistema la información de los activos y las condiciones ambientales de un datacenter. Se planteó que la solución permitiera consultar el estado de los equipos y detectar situaciones que requieran atención.

Los integrantes revisaron de manera inicial los componentes que podrían necesitar, como sensores, una base de datos y una aplicación para consultar la información. También conversaron sobre la importancia de delimitar el proyecto para que su desarrollo fuera viable durante el semestre.

Álvaro propuso revisar los recursos técnicos del laboratorio. Fidel planteó preparar un bosquejo de las pantallas principales y Claudio se encargó de organizar la descripción del problema y las preguntas que se presentan al docente.

Acuerdos

- Trabajar sobre un datacenter simulado como entorno de desarrollo y validación.

- Preparar una primera descripción del problema y del objetivo del proyecto.

- Identificar los recursos disponibles antes de definir las integraciones.

- Consultar al docente el alcance esperado y las evidencias necesarias para la evaluación.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Preparar una lista inicial de componentes y recursos necesarios para el laboratorio. | 19/08/2026 |
| Fidel Rodríguez | Elaborar un bosquejo de las vistas principales de la aplicación. | 19/08/2026 |
| Claudio Varas | Redactar la descripción del problema, el objetivo inicial y las preguntas para el docente. | 19/08/2026 |

# 5. Proxima reunion

19 de agosto de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar las propuestas de cada integrante y continuar con la definición del alcance.