CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 19 de agosto de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: definición del alcance y usuarios del sistema.

Identificador: ACT-SICMA 002.

# 1. Objetivo de la reunión

Delimitar las funciones principales de SICMA e identificar los usuarios que utilizarán el sistema, considerando el tiempo disponible y los recursos del datacenter simulado.

# 2. Temas propuestos

- Revisión del problema y del objetivo inicial del proyecto.

- Funciones principales para el control y monitoreo de activos.

- Identificación de usuarios y responsabilidades.

- Límites del alcance para el semestre.

- Organización de la siguiente revisión de requerimientos.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo retomó la idea planteada en la primera reunión y conversó sobre las funciones que debería incluir SICMA. Se propuso concentrar el trabajo en el registro y consulta de activos, el monitoreo de temperatura y humedad y la generación de alertas ante condiciones que requieran atención.

Los integrantes identificaron los perfiles de administrador, jefatura, técnico y auditor, y revisaron qué información y acciones necesitaría cada uno. Se planteó que el técnico pudiera consultar los activos y registrar sus intervenciones, mientras que el auditor tuviera acceso de consulta. Los permisos específicos se detallarían al preparar los requerimientos.

Álvaro señaló la necesidad de revisar las dependencias de las integraciones antes de comprometer funciones. Fidel propuso organizar las pantallas según las tareas de cada usuario. Claudio planteó registrar las funciones incluidas y las exclusiones para evitar ampliar el proyecto durante el semestre.

Acuerdos

- Priorizar el registro de activos, el monitoreo ambiental y las alertas como funciones centrales de SICMA.

- Considerar los perfiles de administrador, jefatura, técnico y auditor, con permisos acordes a sus responsabilidades.

- Mantener el alcance en un datacenter simulado, sin incorporar control físico de puertas ni de equipos.

- Preparar una propuesta de alcance y una matriz inicial de usuarios y funciones para revisar los requerimientos.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Identificar las dependencias técnicas de las funciones e integraciones propuestas. | 21/08/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar una matriz inicial de usuarios, permisos y pantallas principales. | 21/08/2026 |
| Claudio Varas | Consolidar la propuesta de alcance, sus exclusiones y las dudas para el docente. | 21/08/2026 |

# 5. Proxima reunion

21 de agosto de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar la propuesta de alcance, la matriz de usuarios y la distribución de las siguientes actividades.