CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 21 de agosto de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: organización y seguimiento.

Identificador: ACT-SICMA 003.

# 1. Objetivo de la reunión

Proponer una distribución del trabajo y un mecanismo de seguimiento.

# 2. Temas propuestos

- Revisión de la propuesta de alcance y de los perfiles.

- Distribución de responsabilidades entre los tres integrantes.

- Organización del trabajo incremental con Kanban.

- Criterios de revisión y cierre de tareas.

- Preparación del levantamiento de requerimientos.

# 3. Desarrollo de la reunión

A partir del alcance conversado en la sesión anterior, el equipo ordenó las áreas de trabajo. Álvaro se concentraría en backend, infraestructura, seguridad e integraciones; Fidel, en la web, la aplicación móvil y los datos; y Claudio, en la planificación, documentación y coordinación de pruebas.

Se conversó sobre cómo revisar el avance sin perder de vista las dependencias. La propuesta fue trabajar por incrementos y utilizar un tablero con las columnas Por hacer, En progreso, En revisión y Terminado. Cada tarea tendría un responsable principal y un resultado que los demás pudieran revisar.

Claudio planteó que una tarea no debía cerrarse solo por haber comenzado su desarrollo. Fidel propuso adjuntar capturas o ejemplos cuando correspondiera y Álvaro señaló que las integraciones debían revisarse junto con sus dependencias. La siguiente actividad sería transformar el alcance en requerimientos concretos.

Acuerdos

- Mantener la distribución de responsabilidades y apoyar las tareas que requieran trabajo conjunto.

- Organizar los incrementos mediante Kanban y registrar los bloqueos en las tareas afectadas.

- Definir un resultado verificable y una revisión antes de mover una tarea a Terminado.

- Preparar el desglose de funciones para iniciar el documento de requerimientos.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Desglosar backend, infraestructura e integraciones. | 24/08/2026 |
| Fidel Rodríguez | Desglosar web, móvil y datos. | 24/08/2026 |
| Claudio Varas | Preparar criterios de cierre y revisión del tablero. | 24/08/2026 |

# 5. Próxima reunión

24 de agosto de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar requerimientos funcionales.