CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 24 de agosto de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: requerimientos funcionales.

Identificador: ACT-SICMA 004.

# 1. Objetivo de la reunión

Convertir las necesidades del proyecto en requisitos comprobables.

# 2. Temas propuestos

- Desglose de las funciones incluidas en el alcance.

- Identificación de requerimientos y prioridades.

- Separación entre funciones y condiciones de calidad.

- Criterios de aceptación por requerimiento.

- Preparación de los casos de uso.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo tomó la distribución de trabajo y la propuesta de alcance como base para ordenar los requerimientos. Se distinguieron las funciones de cuentas, activos, monitoreo, accesos e intervenciones, evitando que una misma necesidad apareciera descrita como varias tareas independientes.

Álvaro propuso especificar qué información recibiría cada integración y qué respuesta debería entregar. Fidel planteó describir las operaciones que realizaría el usuario desde las pantallas. Claudio señaló que expresiones generales como sistema seguro o fácil de usar necesitaban condiciones que pudieran comprobarse.

Se conversó sobre priorizar las funciones necesarias para demostrar el proyecto durante el semestre. Las dudas sobre servicios externos quedarían identificadas junto al requerimiento correspondiente. Con esa base, el equipo prepararía los casos de uso y sus alternativas de error.

Acuerdos

- Asignar identificadores a los requerimientos para relacionarlos con diseño, tareas y pruebas.

- Separar los requerimientos funcionales de las condiciones de seguridad y disponibilidad.

- Eliminar descripciones duplicadas y redactar criterios de aceptación comprobables.

- Mantener las funciones adicionales fuera del alcance hasta evaluar su esfuerzo y dependencias.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Precisar entradas y salidas de las integraciones. | 26/08/2026 |
| Fidel Rodríguez | Precisar operaciones y consultas de las interfaces. | 26/08/2026 |
| Claudio Varas | Relacionar requisitos con criterios de aceptación. | 26/08/2026 |

# 5. Próxima reunión

26 de agosto de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar casos de uso y roles.