CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 26 de agosto de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: casos de uso y roles.

Identificador: ACT-SICMA 005.

# 1. Objetivo de la reunión

Relacionar los requisitos con acciones concretas de cada usuario.

# 2. Temas propuestos

- Relación entre requerimientos y casos de uso.

- Precondiciones y acciones de cada perfil.

- Flujos alternativos y manejo de errores.

- Restricciones de escritura para el Auditor.

- Preparación de la arquitectura del sistema.

# 3. Desarrollo de la reunión

La conversación se centró en transformar los requerimientos en situaciones de uso. El equipo revisó ejemplos de inicio de sesión, consulta de activos y gestión de intervenciones, identificando quién iniciaría cada acción y qué condiciones deberían cumplirse antes de ejecutarla.

Fidel planteó describir la navegación sin confundirla con reglas del negocio. Álvaro propuso incorporar los casos de permisos insuficientes, datos incompletos y servicios no disponibles. Claudio revisará que cada caso de uso tuviera relación con un requerimiento y un resultado esperado.

También se precisó que el Auditor tendría acceso de consulta y que ocultar un botón no reemplazaría la autorización en el backend. Los flujos servirían para definir después qué componentes participarán en cada operación y cómo se comunicarán entre sí.

Acuerdos

- Describir precondiciones, flujo principal y alternativas en cada caso de uso.

- Aplicar las restricciones por rol tanto en la interfaz como en el backend.

- Mantener al Auditor sin operaciones de creación, modificación o eliminación.

- Usar los casos de uso para identificar componentes y contratos de la arquitectura.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Definir respuestas de error y controles de autorización. | 28/08/2026 |
| Fidel Rodríguez | Describir navegación por rol. | 28/08/2026 |
| Claudio Varas | Revisar trazabilidad entre requisitos y casos de uso. | 28/08/2026 |

# 5. Próxima reunión

28 de agosto de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar arquitectura y contratos.