CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 28 de agosto de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: arquitectura y contratos.

Identificador: ACT-SICMA 006.

# 1. Objetivo de la reunión

Definir cómo se comunicarán los componentes de SICMA.

# 2. Temas propuestos

- Componentes de la arquitectura de SICMA.

- Comunicación entre interfaces, API y base de datos.

- Ubicación de servicios y conectividad del laboratorio.

- Contratos de integración y respuestas de error.

- Entidades necesarias para el modelo de datos.

# 3. Desarrollo de la reunión

Con los flujos de uso como referencia, el equipo conversó sobre la separación entre interfaces, backend y datos. Se propuso que la web y la aplicación móvil consumieran la API, evitando conexiones directas desde esas aplicaciones a la base de datos.

Álvaro explicó la necesidad de distinguir los servicios del laboratorio de los componentes alojados en la nube. Fidel planteó acordar nombres de campos, formatos de fecha y respuestas antes de conectar las pantallas. Claudio registraría las dependencias de red, credenciales y servicios externos para incorporarlas a la planificación.

Se revisaron los intercambios previstos con sensores, Zabbix y los demás servicios. La conectividad quedaría como una condición que debía probarse, sin dar por operativas las integraciones. Los datos de entrada y salida orientarán la revisión del modelo de base de datos en la siguiente sesión.

Acuerdos

- Centralizar en la API las reglas del negocio y el acceso a los datos.

- Documentar contratos de entrada, salida y error para las integraciones.

- Distinguir los componentes locales y de nube y registrar sus dependencias de conexión.

- Revisar el modelo de datos a partir de los flujos y contratos definidos.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Bosquejar endpoints y límites de red. | 31/08/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar contratos de datos para las vistas. | 31/08/2026 |
| Claudio Varas | Documentar dependencias y criterios de prueba. | 31/08/2026 |

# 5. Próxima reunión

31 de agosto de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar el modelo de datos.