CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 31 de agosto de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: modelo de datos.

Identificador: ACT-SICMA 007.

# 1. Objetivo de la reunión

Revisar las entidades y relaciones necesarias para el prototipo.

# 2. Temas propuestos

- Entidades y relaciones del modelo de datos.

- Claves y campos obligatorios.

- Historial de estados y conservación de registros.

- Coherencia entre modelo, API y casos de uso.

- Información necesaria para las pantallas.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo revisó las entidades que necesitaría SICMA para representar usuarios, activos, sensores, mediciones, alertas, accesos e intervenciones. La conversación se enfocó en las relaciones entre ellas y en evitar repetir datos que ya tuvieran un origen definido.

Fidel propuso preparar un diccionario con los campos, tipos y restricciones. Álvaro señaló que las validaciones del backend debían coincidir con las reglas del modelo. Claudio planteó contrastar cada entidad con los casos de uso, para no agregar tablas que no respondieron a una necesidad del proyecto.

Se conversó sobre conservar el historial de las intervenciones y distinguir la deshabilitación de un registro de su eliminación. También se identificó la necesidad de asociar cada medición con su sensor y fecha. Estas definiciones servirían para precisar qué información mostrarían los mockups.

Acuerdos

- Definir claves y relaciones que permitan seguir el origen de cada registro.

- Documentar campos obligatorios, estados válidos y restricciones en el diccionario de datos.

- Conservar el historial necesario para la trazabilidad de las intervenciones.

- Revisar el modelo junto con la API y las pantallas antes de implementar cambios.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Revisar validaciones y acceso a datos desde la API. | 02/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar diccionario y relaciones del modelo. | 02/09/2026 |
| Claudio Varas | Comprobar correspondencia con requisitos y exclusiones. | 02/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

2 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar el diseño de interfaces.