CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 2 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: diseño de interfaces.

Identificador: ACT-SICMA 008.

# 1. Objetivo de la reunión

Proponer pantallas que respondan a las tareas de cada rol.

# 2. Temas propuestos

- Navegación de la aplicación web por rol.

- Listados, filtros y detalle de activos.

- Formularios y mensajes de validación.

- Alcance de consulta de la aplicación móvil.

- Correspondencia entre pantallas y requerimientos.

# 3. Desarrollo de la reunión

A partir del modelo de datos, el equipo revisó cómo presentar la información al usuario. Fidel propuso organizar la navegación según las tareas de cada perfil, con listados, filtros y vistas de detalle que permitiera encontrar los activos sin repetir información en varias pantallas.

Álvaro señaló qué datos debía entregar la API y qué validaciones no podían depender únicamente de los formularios. Claudio planteó relacionar los mockups con los casos de uso para comprobar que las acciones necesarias estuvieran representadas y que los mensajes de error fueran comprensibles.

Se diferenció la operación desde la web de la consulta desde el móvil. También se conversó sobre reservar el análisis de gestión para Power BI, evitando duplicarlo en las pantallas operativas. El diseño serviría para estimar el esfuerzo y ordenar las dependencias de desarrollo.

Acuerdos

- Organizar las pantallas web según las funciones autorizadas para cada perfil.

- Mantener la aplicación móvil limitada a consultas, sin creación ni modificación de registros.

- Incluir estados de carga, datos vacíos y errores en los mockups.

- Usar las pantallas y sus contratos de datos para estimar el trabajo pendiente.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Revisar datos necesarios por pantalla. | 04/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar mockups web y móvil. | 04/09/2026 |
| Claudio Varas | Relacionar pantallas con criterios de aceptación. | 04/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

4 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar planificación y dependencias.