CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 7 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: autenticación y cuentas.

Identificador: ACT-SICMA 010.

# 1. Objetivo de la reunión

Detallar el acceso al sistema y la administración de usuarios.

# 2. Temas propuestos

- Inicio de sesión y administración de cuentas.

- Autorización de operaciones por rol.

- Sesiones e inactividad del usuario.

- Recuperación de acceso y uso del enlace de restablecimiento.

- Pruebas de acceso antes de integrar los módulos.

# 3. Desarrollo de la reunión

Siguiendo el orden de dependencias, el equipo abordó la autenticación como base para los demás módulos. Se revisó la diferencia entre identificar al usuario y autorizar cada operación, considerando los perfiles de Administrador, Jefatura, Técnico y Auditor.

Álvaro propuso centralizar los controles de acceso en el backend y utilizar JWT para las solicitudes autenticadas. Fidel revisaría el inicio de sesión, la recuperación de acceso y los mensajes de la interfaz. Claudio prepararía escenarios de credenciales incorrectas, cuenta deshabilitada y acceso a funciones no permitidas.

La propuesta contempló cierre por 15 minutos de inactividad y un enlace de restablecimiento válido por 30 minutos y de un solo uso. Se señaló que estas reglas debían probarse de forma independiente, sin asumir que el vencimiento del token por sí solo resolvía la inactividad.

Acuerdos

- Verificar los permisos en cada operación protegida del backend.

- Distinguir el control de inactividad de la vigencia del token de acceso.

- Aplicar al restablecimiento una vigencia de 30 minutos y uso único.

- Preparar pruebas de sesión y permisos antes de conectar la gestión de activos.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Diseñar controles de sesión y autorización. | 09/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar flujos de acceso y recuperación. | 09/09/2026 |
| Claudio Varas | Definir pruebas de permisos y sesiones. | 09/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

9 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar la gestión de activos.