CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 9 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: gestión de activos.

Identificador: ACT-SICMA 011.

# 1. Objetivo de la reunión

Precisar el registro y la consulta de activos del laboratorio.

# 2. Temas propuestos

- Registro e identificación de activos.

- Ubicación, estado y datos obligatorios.

- Consultas, filtros y vista de detalle.

- Validaciones entre interfaz, API y base de datos.

- Datos de prueba para el módulo de activos.

# 3. Desarrollo de la reunión

Con los controles de acceso definidos, el equipo se concentró en la gestión de activos. Se revisaron los datos necesarios para identificar un equipo, ubicarlo dentro del entorno simulado y consultar su estado sin incorporar información financiera ajena al alcance.

Fidel planteó organizar un listado con filtros y una vista de detalle. Álvaro revisará las reglas de creación y modificación, en especial los identificadores repetidos y las referencias a ubicaciones. Claudio propuso preparar ejemplos válidos e inválidos para comprobar que las tres capas aplicaran criterios coherentes.

También se conversó sobre conservar las referencias de los activos vinculados a intervenciones o eventos. Se mantuvo fuera del trabajo la incorporación de etiquetas QR y funciones contables. El módulo se usaría como base para asociar la información de monitoreo y operación.

Acuerdos

- Validar los campos obligatorios y evitar identificadores duplicados.

- Mantener criterios comunes entre formularios, API y restricciones de la base de datos.

- Preservar las relaciones históricas de los activos usados en otros módulos.

- Preparar casos de aceptación sin ampliar el alcance a inventario financiero o QR.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Definir reglas y operaciones del servicio de activos. | 11/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Diseñar listado, filtros y detalle. | 11/09/2026 |
| Claudio Varas | Preparar casos de aceptación con datos de prueba. | 11/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

11 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar monitoreo ambiental.