CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 11 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: monitoreo ambiental.

Identificador: ACT-SICMA 012.

# 1. Objetivo de la reunión

Definir la recepción y consulta de temperatura y humedad.

# 2. Temas propuestos

- Lectura de temperatura y humedad con DHT22.

- Envío desde ESP32-S3 por HTTP y WiFi.

- Identificación del sensor y fecha de medición.

- Tratamiento de datos inválidos y pérdida de comunicación.

- Preparación de las reglas de alerta.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo revisó el recorrido de una medición ambiental desde el sensor hasta su consulta en SICMA. Se consideró un ESP32-S3 con DHT22 y el envío por HTTP mediante la red WiFi del laboratorio, manteniendo identificables el sensor y el momento de cada lectura.

Álvaro planteó validar el contenido recibido antes de almacenarlo. Fidel revisará cómo consultar las mediciones y mostrar la hora de actualización. Claudio propuso escenarios con valores fuera de rango, envíos repetidos y ausencia de nuevas lecturas para distinguir los problemas del sensor de los de conectividad.

Se conversó sobre no mostrar un valor antiguo como si fuera una lectura actual. La disponibilidad del hardware y de la red sería una dependencia del ensayo. Una vez definido el tratamiento de las mediciones, el equipo podría precisar cuándo generar y recuperar una alerta.

Acuerdos

- Registrar cada lectura con su sensor, fecha y valores de temperatura y humedad.

- Validar datos incompletos, rangos inválidos y posibles duplicados antes de persistirlos.

- Mostrar la antigüedad de los datos y distinguir la falta de comunicación.

- Preparar escenarios de monitoreo que sirvan de entrada a las pruebas de alertas.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Diseñar recepción y validación de mediciones. | 14/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar consulta de lecturas y umbrales. | 14/09/2026 |
| Claudio Varas | Definir pruebas de rangos y pérdida de comunicación. | 14/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

14 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar alertas y notificaciones.