CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 16 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: integración con Zabbix.

Identificador: ACT-SICMA 014.

# 1. Objetivo de la reunión

Definir el intercambio de información con la herramienta de monitoreo.

# 2. Temas propuestos

- Información de infraestructura obtenida desde Zabbix.

- Autenticación y credenciales de integración.

- Correspondencia entre objetos monitoreados y activos.

- Tratamiento de fallos y datos desactualizados.

- Preparación de escenarios para la demostración.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo amplió la revisión del monitoreo a los datos de infraestructura de Zabbix. Se conversó sobre consultar estados, rendimiento y eventos relevantes, diferenciándolos de las mediciones ambientales que llegan directamente desde los sensores.

Álvaro propuso definir las consultas y el acceso con credenciales limitadas a la integración. Fidel revisará cómo asociar los objetos monitoreados con los activos de SICMA y presentar su estado. Claudio prepararía escenarios con el servicio disponible, sin respuesta y con información desactualizada.

Se acordó que la falta de conexión no debía interpretarse como funcionamiento normal de un equipo. La instalación, las credenciales y los objetos de prueba seguirán siendo dependientes de la validación. La siguiente revisión se enfocaría en los límites de la integración de accesos.

Acuerdos

- Definir un conjunto mínimo de datos de Zabbix útil para el prototipo.

- Mantener las credenciales de integración fuera de las interfaces de usuario.

- Distinguir un estado normal de la falta de datos o de conexión.

- Preparar pruebas con objetos del laboratorio antes de considerar operativa la integración.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Definir autenticación y consultas a Zabbix. | 18/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Diseñar presentación del estado de la infraestructura. | 18/09/2026 |
| Claudio Varas | Preparar pruebas de servicio disponible e indisponible. | 18/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

18 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar accesos y proveedor HID.