CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 18 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: accesos y proveedor HID.

Identificador: ACT-SICMA 015.

# 1. Objetivo de la reunión

Delimitar la integración de acceso físico dentro del prototipo.

# 2. Temas propuestos

- Responsabilidades de SICMA y del proveedor HID.

- Eventos de acceso permitido y denegado.

- Identidad, fecha y resultado del evento.

- Exclusión de biometría cruda y control físico de puertas.

- Dependencias para probar la integración externa.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo revisó el alcance del registro de accesos y su relación con el proveedor HID. Se conversó sobre recibir el resultado de una validación externa y conservar los datos necesarios para consultarlo, sin convertir SICMA en un sistema propio de autorización física.

Álvaro planteó documentar el contrato de intercambio y las respuestas de error. Fidel revisará la consulta de eventos por fecha, identidad y resultado. Claudio propuso preparar los escenarios de acceso permitido y denegado, distinguiendo los ejemplos simulados de una prueba realizada con el proveedor.

Se mantuvo fuera del alcance el almacenamiento de biometría cruda y la apertura física de puertas. La disponibilidad del servicio y los permisos de prueba debían resolverse antes de afirmar que la integración funcionaba. Después se abordaría el flujo de solicitudes e intervenciones.

Acuerdos

- Usar la validación externa de HID y registrar su resultado en SICMA.

- Conservar identidad, fecha, hora y resultado de los eventos recibidos.

- Excluir biometría cruda, apertura de puertas y un motor propio de permisos físicos.

- Distinguir las simulaciones de contrato de las pruebas efectivas con el proveedor.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Definir contrato y respuestas del proveedor HID. | 21/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar consultas de eventos de acceso. | 21/09/2026 |
| Claudio Varas | Documentar escenarios y límites de la demostración. | 21/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

21 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar solicitudes y agenda.