CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 23 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: ciclo de intervenciones.

Identificador: ACT-SICMA 017.

# 1. Objetivo de la reunión

Precisar los cambios de estado y la responsabilidad del técnico.

# 2. Temas propuestos

- Estados y transiciones de las intervenciones.

- Aprobación, asignación e inicio del trabajo.

- Registro de avances y cierre por el técnico.

- Asociación con activos e historial de cambios.

- Restricciones y pruebas de permisos del flujo.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo continuó el recorrido de la solicitud revisando el ciclo de la intervención. Se conversó sobre separar aprobación, asignación, inicio, avance y cierre, de modo que cada transición tuviera un responsable y condiciones claras antes de ejecutarse.

Álvaro propuso validar los cambios de estado desde el backend. Fidel revisará las acciones visibles para Jefatura y Técnico en la web. Claudio prepararía escenarios de una intervención completa y de intentos de avanzar sin aprobación, sin asignación o con un usuario no autorizado.

Se planteó vincular las intervenciones con los activos involucrados y conservar quién realizó cada cambio y cuándo. Los adjuntos y las reservas propias quedaron fuera de este flujo. Los estados definidos también orientarán qué información podría consultarse después desde el móvil.

Acuerdos

- Controlar las transiciones de estado y sus permisos en el backend.

- Permitir al técnico asignado iniciar, registrar avances y cerrar su intervención.

- Conservar el historial de cambios y la relación con los activos involucrados.

- Validar el flujo completo y las transiciones rechazadas sin incorporar adjuntos ni reservas propias.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Definir transiciones y validaciones del backend. | 25/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar pantallas operativas por rol. | 25/09/2026 |
| Claudio Varas | Diseñar pruebas del flujo completo y rechazos. | 25/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

25 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar consultas móviles.