CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 25 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: consultas móviles.

Identificador: ACT-SICMA 018.

# 1. Objetivo de la reunión

Revisar el alcance de Ionic y su relación con la API.

# 2. Temas propuestos

- Alcance de consulta de la aplicación Ionic.

- Vistas de activos, ambiente y alertas.

- Permisos de lectura y sesión del usuario.

- Estados de carga, errores y antigüedad de los datos.

- Pruebas de navegación y conectividad móvil.

# 3. Desarrollo de la reunión

Con los principales flujos web definidos, el equipo revisó la consulta desde dispositivos móviles. Fidel propuso concentrar la aplicación Ionic en activos, condiciones ambientales y alertas, con una navegación breve que permitiera revisar información sin replicar las funciones de operación de la web.

Álvaro revisará los endpoints de consulta y la aplicación de permisos. Claudio planteó comprobar la navegación con distintos perfiles, la pérdida de conexión y el retorno a la sesión. Se conversó sobre mostrar mensajes claros cuando no hubiera registros o cuando los datos no pudieran actualizarse.

El equipo mantuvo la restricción de no crear ni modificar información desde el móvil. También propuso mostrar la fecha de la última actualización para no confundir datos antiguos con estados actuales. La siguiente revisión abordaría los informes de gestión y el uso responsable de sus datos.

Acuerdos

- Mantener Ionic como aplicación de consulta de activos, ambiente y alertas.

- Aplicar los permisos de lectura y los controles de sesión de SICMA.

- Mostrar carga, ausencia de datos, errores y fecha de actualización.

- Probar navegación y conectividad sin agregar operaciones de escritura al móvil.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Revisar endpoints de consulta y permisos. | 28/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar vistas móviles y estados de carga. | 28/09/2026 |
| Claudio Varas | Definir pruebas de navegación y conectividad. | 28/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

28 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar informes y gobernanza de datos.