CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 28 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: informes y gobernanza de datos.

Identificador: ACT-SICMA 019.

# 1. Objetivo de la reunión

Definir la información analítica y sus reglas de uso.

# 2. Temas propuestos

- Indicadores de gestión y consumo desde Power BI.

- Datos de activos, monitoreo, accesos e intervenciones.

- Acceso a informes para Jefatura y Auditor.

- Responsables y reglas de calidad de los datos.

- Conservación, actualización y trazabilidad de la información.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo revisó qué información sería útil para los informes de Power BI. Se propuso organizar indicadores de activos, condiciones de monitoreo, accesos e intervenciones, distinguiendo el análisis de gestión de las consultas operativas que ya realizaría la aplicación web.

Fidel prepararía una propuesta del conjunto de datos y sus visualizaciones. Álvaro revisará el acceso a los orígenes y las restricciones de conexión. Claudio planteó documentar quién revisará la calidad, qué campos serían obligatorios y cómo se tratarán duplicados o registros inconsistentes.

La conversación incorporó la gobernanza de datos dentro del alcance del prototipo. Se propuso restringir los informes a Jefatura y Auditor y mostrar su actualización. Los plazos de conservación debían acordarse expresamente; no se asumiría una política definitiva sin revisar las necesidades del proyecto.

Acuerdos

- Usar Power BI para el análisis de gestión y evitar duplicar informes en la web.

- Definir acceso a los informes para Jefatura y Auditor según sus responsabilidades.

- Documentar responsables de calidad, campos obligatorios y tratamiento de inconsistencias.

- Precisar la actualización y conservación de los datos antes de cerrar la propuesta de gobernanza.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Revisar acceso controlado a los datos de origen. | 30/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Bosquejar conjunto de datos e informe de Power BI. | 30/09/2026 |
| Claudio Varas | Proponer responsables y reglas de calidad y conservación. | 30/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

30 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar infraestructura y seguridad.