CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 30 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: infraestructura y seguridad.

Identificador: ACT-SICMA 020.

# 1. Objetivo de la reunión

Revisar el entorno de ejecución y las pruebas de disponibilidad.

# 2. Temas propuestos

- Recursos y configuración del laboratorio.

- Clúster de datos de tres nodos y Router.

- Operación con un único escritor.

- Controles de red, credenciales y servicios.

- Prueba controlada de fallo y recuperación.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo retomó las dependencias de infraestructura para revisar el entorno donde se integrarían los módulos. Se conversó sobre un clúster de datos de tres nodos, con Router y un único escritor, dejando claro que se trataba de una configuración de laboratorio para la evaluación.

Álvaro revisará red, puertos, credenciales y servicios necesarios. Fidel prepararía el procedimiento de conexión y conmutación de la base de datos. Claudio planteó definir de antemano qué observar durante una interrupción del primario y qué evidencia permitiría explicar la recuperación.

Se señaló que la disponibilidad no podía darse por demostrada sólo por tener los nodos configurados. El ensayo debía comprobar el comportamiento de la aplicación, la consistencia de los registros y el retorno del servicio. Sus resultados se incorporarán a la matriz general de pruebas.

Acuerdos

- Documentar la topología del laboratorio y las dependencias de cada servicio.

- Mantener tres nodos, Router y un único escritor en la propuesta de datos.

- Preparar un ensayo controlado con condiciones de inicio, interrupción y recuperación.

- Registrar el comportamiento observado sin atribuir al prototipo garantías de producción.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Revisar red, puertos, permisos y actualización del sistema. | 02/10/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar diseño del clúster y procedimiento de conmutación. | 02/10/2026 |
| Claudio Varas | Definir evidencias y criterios de aceptación del ensayo. | 02/10/2026 |

# 5. Próxima reunión

2 de octubre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar pruebas y calidad.