CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 2 de octubre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: pruebas y calidad.

Identificador: ACT-SICMA 021.

# 1. Objetivo de la reunión

Organizar la validación funcional, de integración y de seguridad.

# 2. Temas propuestos

- Matriz de pruebas vinculada a requerimientos.

- Casos positivos, negativos y por perfil.

- Pruebas de API, interfaces e integraciones.

- Revisión de código y seguridad en el laboratorio.

- Registro de incidencias y evidencias de corrección.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo reunió los escenarios preparados para cada módulo y conversó sobre su organización en una matriz de pruebas. Claudio propuso relacionar cada caso con el requerimiento, los datos de entrada, el resultado esperado y la evidencia que debía conservarse después de ejecutarlo.

Álvaro revisará los ensayos de API, autorización y seguridad, incluyendo pruebas controladas de inyección SQL en el laboratorio. Fidel comprobaría interfaces y consistencia de datos. También se planteó utilizar SonarQube para apoyar la revisión del código y priorizar los hallazgos relevantes.

Se diferenció una prueba diseñada de una prueba ejecutada y aprobada. Las incidencias deberían registrar pasos de reproducción, responsable y nueva revisión después de corregirse. El equipo usaría esa información para contrastar el avance real con el tablero, las estimaciones y la documentación.

Acuerdos

- Relacionar cada prueba con un requerimiento y un resultado esperado verificable.

- Distinguir casos pendientes, ejecutados, aprobados y fallidos en el registro.

- Realizar los ensayos de seguridad únicamente en el entorno autorizado del laboratorio.

- Cerrar incidencias después de comprobar la corrección y conservar su evidencia.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Preparar escenarios de API y seguridad. | 05/10/2026 |
| Fidel Rodríguez | Revisar pruebas de interfaces y coherencia de datos. | 05/10/2026 |
| Claudio Varas | Consolidar matriz de pruebas y registro de incidencias. | 05/10/2026 |

# 5. Próxima reunión

5 de octubre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar la alineación de documentación y capacidad.