CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 5 de octubre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: alineación de documentación y capacidad.

Identificador: ACT-SICMA 022.

# 1. Objetivo de la reunión

Revisar alcance, horas y evidencias antes de continuar la ejecución.

# 2. Temas propuestos

- Coherencia entre requerimientos, diseño y tareas.

- Detección de duplicidades en el Kanban.

- Revisión de horas estimadas y capacidad del semestre.

- Actualización de dependencias en la carta Gantt.

- Pendientes de desarrollo, integración y validación.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo revisó cómo contrastar la documentación y las tareas con los criterios de prueba definidos en la reunión anterior. Se planteó agrupar trabajos que describieron el mismo resultado, retirar funciones ajenas al alcance y distinguir los entregables revisados de las actividades todavía pendientes.

La revisión mantuvo como referencia 810 horas-persona de capacidad, con 720 horas estimadas y 90 de reserva. Las 15 horas semanales por integrante corresponden al trabajo del proyecto; las reuniones se contabilizan aparte. Se señaló que esas cifras no demuestran cuántas horas se han consumido realmente.

Álvaro revisará bloqueos de backend, infraestructura e integraciones. Fidel contrastará pendientes de web, móvil, datos e informes. Claudio relacionaría las correcciones con la Gantt y las evidencias disponibles. El proyecto continuaría con desarrollo, integración y validación; esta reunión no representaría su cierre.

Acuerdos

- Eliminar duplicidades del backlog y mantener las tareas dentro del alcance acordado.

- Contrastar estimaciones y horas registradas sin confundir planificación con trabajo ejecutado.

- Actualizar la Gantt según dependencias y bloqueos, manteniendo el cierre del 19 de diciembre.

- Revisar evidencias antes de dar por terminada una tarea o una integración.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Revisar bloqueos y esfuerzo pendiente de backend, infraestructura e integraciones. | 07/10/2026 |
| Fidel Rodríguez | Revisar pendientes y estimaciones de web, móvil, datos e informes. | 07/10/2026 |
| Claudio Varas | Contrastar Gantt, Kanban y evidencias y proponer las correcciones necesarias. | 07/10/2026 |

# 5. Próxima reunión

7 de octubre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar los bloqueos, el esfuerzo pendiente y las prioridades del siguiente incremento.