CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 7 de octubre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: revisión de bloqueos y prioridades del siguiente incremento.

Identificador: ACT-SICMA 023.

# 1. Objetivo de la reunión

Ordenar los pendientes identificados en la revisión del 5 de octubre y definir las prioridades del siguiente incremento según sus dependencias y el tiempo disponible.

# 2. Temas propuestos

- Seguimiento de los compromisos de la reunión anterior.

- Clasificación de pendientes y bloqueos por área.

- Disponibilidad de cuentas, credenciales y servicios externos.

- Priorización de tareas que habilitan la integración.

- Revisión del esfuerzo pendiente y de los hitos de la Gantt.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo retomó la revisión de documentación y capacidad para ordenar los pendientes por área. Se propuso distinguir las tareas que podían continuar con los recursos disponibles de aquellas que dependían de cuentas, credenciales, equipos o respuestas externas. La intención fue hacer visibles los bloqueos antes de comprometer nuevas fechas.

Álvaro revisará las dependencias de la API, la infraestructura y los servicios de integración. Fidel identificaría las pantallas y consultas que podían avanzar con contratos de datos definidos. Claudio organizaría el seguimiento en la planificación, evitando que una tarea compartida apareciera contabilizada dos veces.

Se planteó priorizar autenticación, permisos y consulta de activos como base para conectar los demás módulos. Las estimaciones se revisarán según el trabajo restante, manteniendo las 15 horas semanales por integrante y las reuniones aparte. La siguiente sesión se concentraría en coordinar los intercambios entre componentes.

Acuerdos

- Registrar cada bloqueo con su causa, responsable de seguimiento y condición para resolverlo.

- Priorizar las tareas que permiten conectar y probar varios módulos.

- Revisar las horas pendientes sin sumar de nuevo el esfuerzo ya considerado en otras tareas.

- Relacionar los cambios de prioridad con las dependencias de la carta Gantt.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Preparar una lista de dependencias técnicas y accesos necesarios para integrar los servicios. | 09/10/2026 |
| Fidel Rodríguez | Identificar las vistas que pueden conectarse a la API y los contratos que todavía necesitan ajustes. | 09/10/2026 |
| Claudio Varas | Consolidar bloqueos, prioridades y esfuerzo pendiente para revisar los hitos con el equipo. | 09/10/2026 |

# 5. Próxima reunión

9 de octubre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para coordinar los contratos de integración, los datos de prueba y el orden de conexión entre módulos.