CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 9 de octubre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: coordinación de contratos y recorrido de integración.

Identificador: ACT-SICMA 024.

# 1. Objetivo de la reunión

Revisar los contratos entre componentes y preparar un recorrido de integración que permita comprobar la coherencia entre la API, los datos y las interfaces de SICMA.

# 2. Temas propuestos

- Revisión de las dependencias identificadas el 7 de octubre.

- Campos y respuestas de los contratos entre API e interfaces.

- Datos de prueba compartidos para los distintos módulos.

- Secuencia de conexión de servicios y tratamiento de fallos.

- Preparación del recorrido que se validará en el laboratorio.

# 3. Desarrollo de la reunión

A partir de la revisión de bloqueos, el equipo conversó sobre cómo conectar los componentes de forma gradual. Se propuso comenzar por una sesión autenticada y la consulta de un activo, y luego incorporar las mediciones y alertas asociadas. Las intervenciones se revisarán mediante su propio flujo de solicitud, aprobación y ejecución.

Álvaro planteó revisar campos obligatorios, códigos de respuesta y validaciones de la API. Fidel contrastará esos contratos con las pantallas web y las consultas móviles. Claudio organizaría un conjunto de datos de prueba común, para que las diferencias entre ambientes no se confundieran con fallas del sistema.

También se conversó sobre distinguir una prueba con datos simulados de una conexión efectiva con Zabbix, HID o Power Automate. Si un servicio no estuviera disponible, el resultado debería mostrar esa limitación. El recorrido serviría para preparar la matriz de validación, sin dar por terminadas las integraciones antes de probarlas.

Acuerdos

- Acordar campos, identificadores y respuestas antes de conectar cada interfaz con la API.

- Usar datos de prueba compartidos y reconocer el origen de los registros utilizados.

- Distinguir las pruebas simuladas de los ensayos realizados con servicios externos.

- Preparar un recorrido por etapas que permita localizar el componente responsable de un error.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Revisar los contratos de la API y documentar las respuestas previstas ante fallos de integración. | 12/10/2026 |
| Fidel Rodríguez | Contrastar los campos de web y móvil con la API y preparar el recorrido de consulta. | 12/10/2026 |
| Claudio Varas | Organizar los datos de prueba y relacionar cada etapa del recorrido con sus criterios de aceptación. | 12/10/2026 |

# 5. Próxima reunión

12 de octubre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los escenarios de validación, el registro de incidencias y las evidencias del siguiente incremento.