CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 12 de octubre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: preparación de validación y seguimiento de evidencias.

Identificador: ACT-SICMA 025.

# 1. Objetivo de la reunión

Organizar la validación del recorrido de integración y definir cómo registrar resultados, incidencias y evidencias para contrastar el avance con la planificación del semestre.

# 2. Temas propuestos

- Revisión del recorrido y de los datos de prueba preparados.

- Casos positivos, negativos y restricciones por perfil.

- Evidencias necesarias para demostrar cada resultado.

- Registro, prioridad y revisión de incidencias.

- Seguimiento de pendientes y preparación de la próxima revisión.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo retomó el recorrido de integración para revisar qué debía comprobarse en cada paso. Se propuso considerar acceso autorizado, consulta de activos, recepción de mediciones y visualización de alertas, además del flujo de intervenciones. Los casos debían incluir datos incompletos, permisos insuficientes y falta de respuesta de un servicio.

Claudio planteó registrar el resultado esperado, el observado y la evidencia de cada ensayo. Álvaro revisará los mensajes y registros técnicos necesarios para localizar errores. Fidel prepararía las comprobaciones de las interfaces, incluyendo que la aplicación móvil mantuviera su alcance de consulta y que el Auditor no pudiera modificar información.

Se conversó sobre ordenar las incidencias según su impacto en los recorridos principales y volver a probar después de cada corrección. Las tareas solo pasarían a Terminado cuando el resultado estuviera revisado. La planificación debía seguir reflejando el desarrollo y la validación pendientes, con el cierre del proyecto previsto para el 19 de diciembre.

Acuerdos

- Registrar por separado los casos preparados, ejecutados, aprobados y fallidos.

- Vincular cada resultado con evidencia y con el requerimiento que se está comprobando.

- Priorizar las incidencias que bloquean el uso o afectan permisos y consistencia de datos.

- Actualizar el seguimiento después de revisar los resultados, sin asumir que preparar una prueba equivale a superarla.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Preparar la ejecución de los casos de API y permisos y definir los registros necesarios para diagnosticar errores. | 14/10/2026 |
| Fidel Rodríguez | Preparar las comprobaciones de web y móvil con los datos comunes y los perfiles definidos. | 14/10/2026 |
| Claudio Varas | Consolidar la matriz de validación y el registro de incidencias para contrastarlos con Kanban y Gantt. | 14/10/2026 |

# 5. Próxima reunión

14 de octubre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los resultados que se obtengan, priorizar las correcciones y ajustar las actividades pendientes.