SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Plan de Pruebas

SICMA-PLP  ·   VIGENTE

| EQUIPO DEL PROYECTO Álvaro Antonio González Briones Claudio Alejandro Varas Toro Fidel Argenis Rodríguez Prieto DOCENTE Luis Bravo | FECHA DE LA VERSIÓN 17 de octubre de 2026 CARRERA Ingeniería Informática ASIGNATURA Portafolio de Título · Proyecto APT |
| --- | --- |

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Plaza Oeste · Santiago de Chile

# SICMA · Plan de Pruebas

SICMA-PLP · Versión 1.0 · Vigente

2026-10-17

Tabla de contenido

Control de cambios	3

Resumen y propósito	3

Alcance	4

Qué se prueba	4

Qué no se prueba	4

Estrategia de pruebas	4

Tipos de prueba	4

Técnicas	5

Niveles	5

Orden de ejecución	5

Entorno y datos de prueba	6

Entorno	6

Datos de prueba	6

Roles y responsabilidades	6

Proceso de pruebas	7

Ciclos	7

Criterios de entrada de un ciclo	7

Criterios de salida	7

Suspensión y reanudación	7

Defectos	7

Evidencia y reportes	8

Pruebas por tipo	8

Seguridad	8

Rendimiento, carga y recuperación	9

Integridad de datos	9

Usabilidad y estándar	9

Calendario	9

Riesgos de las pruebas	10

Artefactos	11

Trazabilidad	11

Supuestos y pendientes	11

Glosario y referencias	12

Referencias	12

## Control de cambios

Versión vigente 1.0 del documento SICMA-PLP. Reemplaza al borrador anterior; el detalle de cada versión está en la tabla de versiones.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID del documento | SICMA-PLP |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Vigente |
| Fecha | 2026-10-17 |
| Basado en | SICMA-REQ v1.0, SICMA-CUS v1.0, SICMA-CLA v1.0, SICMA-ACT v1.0, SICMA-BDD v1.0, SICMA-MCK v1.0 y la guía del estudiante de la Fase 1 (plan de trabajo y carta Gantt) |

| Versión | Fecha | Autor | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-10 | Fidel Rodríguez | Borrador inicial del plan de pruebas |
| 0.2 | 2026-10-10 | Fidel Rodríguez | Las pruebas siguen el plan de trabajo de la Fase 1: continuas e incrementales de la semana 6 a la 16. Calendario por semanas de la carta Gantt. Claudio Varas es el responsable de las pruebas y en la práctica las ejecutan los tres. Los defectos van a GitHub Issues. Se cierra D-44. |
| 0.3 | 2026-10-10 | Fidel Rodríguez | Corrige el calendario: la semana en curso es la S9 (la S1 empieza el 10 de agosto). Las pruebas pasan a tres ciclos alineados con las fechas de desarrollo de la base de tareas. Reemplaza el supuesto de D-48 |
| 1.0 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Pasa de borrador a vigente. Se agrega la portada y se actualizan las referencias a las versiones vigentes de los demás documentos. Se agrega la tabla de contenido, la numeración de páginas y se completa la lista de referencias. |

## Resumen y propósito

Este plan define cómo se comprobará que SICMA cumple sus 36 requerimientos funcionales y 20 no funcionales: qué se prueba, con qué tipos de prueba, en qué orden, en qué entorno, quién lo hace y cuándo se da por terminado. Es la base de los casos de prueba (SICMA-CPR) y de los informes de resultados, de defectos y de evidencia.

El problema que resuelve SICMA es real y es del departamento de TI de Carozzi, pero las pruebas del proyecto se hacen con un entorno y datos simulados. No se prueba en producción.

Se cubren cinco tipos de prueba: funcionales, de seguridad, de rendimiento y carga, de integridad de datos y de usabilidad con casos estándar.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Requerimientos cubiertos | 36 RF y 20 RNF (37 de 56 son Must) |
| Tipos de prueba | Funcional, seguridad, rendimiento y carga, integridad de datos, usabilidad y estándar |
| Documento de casos | SICMA-CPR |
| Criterio de aceptación global | CA-01 a CA-07 de SICMA-REQ |

## Alcance

### Qué se prueba

| Módulo | Requerimientos | Casos de uso |
| --- | --- | --- |
| Identidad y acceso | RF-ID-01 a RF-ID-06 | CU-01 a CU-03 |
| Activos | RF-ACT-01 a RF-ACT-04 | CU-04 y CU-05 |
| Catálogos | RF-CAT-01 a RF-CAT-05 | CU-06 a CU-09 |
| Monitoreo ambiental y alertas | RF-AMB-01 a RF-AMB-05 | CU-10 a CU-13 |
| Infraestructura (Zabbix) | RF-INF-01 a RF-INF-03 | CU-14 y CU-15 |
| Control de acceso físico | RF-ACC-01 a RF-ACC-03 | CU-15 a CU-18 |
| Intervenciones | RF-INT-01 a RF-INT-06 | CU-19 a CU-23 |
| Inteligencia de negocio (Power BI) | RF-BI-01, RF-BI-02 | CU-24 |
| Plataforma web y móvil | RF-PLT-01, RF-PLT-02 | CU-25 |
| Requerimientos no funcionales | RNF-SEG, RNF-DIS, RNF-USO, RNF-DES, RNF-CAL, RNF-LEG, RNF-MNT, RNF-REN | Transversal |

La correspondencia exacta entre cada requerimiento y su caso de uso se mantiene en SICMA-CUS. Si difiere de esta tabla, vale SICMA-CUS.

### Qué no se prueba

- El despliegue productivo en un datacenter real y la disponibilidad de nivel empresarial (fuera del alcance de SICMA-REQ).

- La comparación o el almacenamiento de huellas: SICMA no las guarda, y el lector HID se prueba solo en lo que entrega a SICMA.

- El funcionamiento interno de los productos externos: Zabbix, Microsoft Forms, Teams, Power Automate, Power BI y el servidor SMTP. Se prueba la integración con SICMA, no el producto.

- Las acciones sobre equipos físicos (cerraduras, climatización, UPS), que SICMA no ejecuta.

## Estrategia de pruebas

### Tipos de prueba

| Tipo | Qué comprueba | Requerimientos principales |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Que cada función haga lo que dice el requerimiento, con datos válidos e inválidos | Todos los RF |
| Integración | Que SICMA converse bien con Zabbix, Forms, Teams, Power Automate, Outlook, SMTP, Power BI y el lector HID | RF-INF, RF-INT, RF-ACC, RF-BI, RF-AMB-05 |
| Seguridad | Control por rol, bloqueo por intentos, política de contraseñas, JWT, TLS, hash, inyección SQL y OWASP Top 10 | RF-ID, RNF-SEG, RNF-CAL-02 |
| Rendimiento y carga | Tiempos de respuesta, ingesta de lecturas y recuperación del clúster | RNF-DIS-02, RNF-REN-01 y los valores de referencia |
| Integridad de datos | Que se cumplan las reglas de integridad (RI) y de negocio (RN), en especial las que valida el backend | RI-01 a RI-19, RN-01 a RN-10 |
| Usabilidad y estándar | Interfaz, validación de datos de entrada, informes y accesibilidad (WCAG 2.2 y escala SUS) | RNF-USO-01, RNF-USO-02 |
| Compatibilidad | Dos últimas versiones estables de Chrome y Edge, y Android 10 o superior | Valores de referencia de SICMA-REQ |
| Estática | Revisión de la documentación, inspección de código con SonarQube y revisión de la documentación OpenAPI | RNF-CAL-01, RNF-MNT-01 |

### Técnicas

- Caja negra para las pruebas funcionales, de usabilidad y de aceptación: se evalúa lo que ve el usuario, sin mirar el código.

- Caja gris para integridad de datos y seguridad: se ejecuta por la interfaz o la API y se verifica el resultado consultando la base de datos.

- Caja blanca solo para la inspección de código con SonarQube.

- Valores límite y particiones de equivalencia en campos con rangos (umbrales, contraseñas, intentos fallidos, fechas).

- Casos estándar de calidad (interfaz, validación de datos, funcionales, informes) tomados de una planilla de casos estándar que se adapta a SICMA.

### Niveles

- Unitarias del backend, a cargo de quien desarrolla; sus resultados se anexan si existen.

- Integración: la API con la base MySQL y con cada sistema externo.

- Sistema: recorrido completo por la aplicación web y la app móvil.

- Aceptación: demostración de extremo a extremo con los criterios CA-01 a CA-07 (CA-02 recorre un activo desde su registro hasta su consulta móvil).

### Orden de ejecución

El orden sigue las dependencias entre módulos.

| Etapa | Módulo | Por qué en este orden |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identidad y acceso | Sin sesión y sin rol no se puede probar nada más |
| 2 | Catálogos | Zonas, ubicaciones y dispositivos son datos base de los activos y de las lecturas |
| 3 | Activos | Dependen de los catálogos |
| 4 | Monitoreo ambiental y alertas | Necesita zonas, dispositivos, umbrales y responsables de alerta |
| 5 | Infraestructura (Zabbix) | Independiente, pero requiere activos de tipo servidor |
| 6 | Control de acceso físico | Requiere usuarios y puntos de acceso |
| 7 | Intervenciones | Requiere activos, usuarios con rol Jefatura y Administrador, y los flujos de Forms, Teams y Outlook |
| 8 | Inteligencia de negocio | Necesita datos de las etapas anteriores |
| 9 | Plataforma web y móvil | Se repite lo esencial en web y en móvil |
| 10 | Seguridad, rendimiento, recuperación del clúster y usabilidad | Se miden con el sistema ya funcionando |

## Entorno y datos de prueba

### Entorno

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Backend | Django en un servidor de pruebas on-premise, separado del que usa el equipo para desarrollar |
| Base de datos | Clúster MySQL InnoDB de 3 nodos con un primary, como en el diseño. Para la prueba de recuperación se necesita poder bajar el nodo primary |
| Frontend web y móvil | Angular (web) e Ionic (móvil). Navegadores: Chrome y Edge, últimas dos versiones estables. Móvil: Android 10 o superior |
| Dispositivos IoT | Un ESP32-S3 con DHT22 real, y un simulador que envía lecturas con la marca de simulación (RN-06) |
| Integraciones | Zabbix de prueba con un servidor que se puede apagar, Microsoft Forms, Teams y Power Automate de una cuenta de prueba, calendario de Outlook de prueba, servidor SMTP de prueba y Power BI con cuenta de solo lectura |
| Lector HID | El lector del equipo con un PC conectado, o un simulador que envía el mismo mensaje a la API |
| Herramientas | Cliente de API (Postman o similar), cliente de base de datos, herramienta de carga (JMeter, k6 o Locust), OWASP ZAP, sqlmap, SonarQube y GitHub Actions. Las herramientas exactas se confirman en D-45 |

### Datos de prueba

- Datos ficticios para zonas, activos, personas y huellas. No se usan datos personales reales.

- Cuentas de prueba, una por rol: Administrador, Jefatura, Técnico y Auditor, más una cuenta desactivada y una bloqueada.

- Lecturas simuladas con marca visible y persistente (RN-06), que no se mezclan con las reales. La base actual ya tiene más de 1.100 lecturas reales; los casos de prueba no las alteran.

- Volumen para carga: lecturas cada 2 segundos, hasta 43.200 por dispositivo al día.

- Las pruebas de seguridad se hacen solo contra el entorno de pruebas.

## Roles y responsabilidades

| Rol de pruebas | Responsabilidad | Persona |
| --- | --- | --- |
| Jefe de pruebas | Planifica, coordina y decide el cierre de cada ciclo | Claudio Varas |
| Analista de pruebas | Diseña los casos desde los requerimientos y mantiene la trazabilidad | Los tres integrantes |
| Tester | Ejecuta los casos y registra resultados y evidencias | Claudio Varas, con apoyo de los tres |
| Aseguramiento de calidad | Revisa que el proceso siga este plan y revisa los informes | Los tres integrantes |
| Administrador de defectos | Registra, prioriza y hace seguimiento de los defectos | Claudio Varas, con GitHub Issues |
| Usuario de aceptación | Valida el resultado frente a los requerimientos | Docente y cliente, por confirmar |

Según el plan de trabajo de la Fase 1, Claudio Varas es el responsable de las pruebas y de coordinar su corrección. En la práctica las ejecutan los tres integrantes, así que una misma persona puede tener más de un rol de pruebas. El docente es Luis Bravo.

## Proceso de pruebas

### Ciclos

Siguiendo el plan de trabajo de la Fase 1, las pruebas son continuas e incrementales: se hacen sobre cada incremento que el desarrollo entrega, de la semana 6 a la 16, y no se dejan para el final. Cada ciclo ejecuta los casos de los módulos entregados hasta ese momento, registra los resultados y devuelve los defectos al desarrollo. Al corregirse un defecto se repite el caso que falló y los casos relacionados (regresión). El ciclo termina cuando se cumplen los criterios de salida.

### Criterios de entrada de un ciclo

- Los documentos SICMA-REQ, SICMA-CUS y SICMA-CPR están en una versión estable y acordada.

- El entorno de pruebas funciona y tiene los datos y cuentas de prueba.

- La versión del software a probar está identificada (rama y commit) y pasó la integración continua.

- No hay defectos críticos abiertos del ciclo anterior.

### Criterios de salida

| ID | Criterio |
| --- | --- |
| CS-01 | Todos los requerimientos Must tienen caso de prueba, resultado y evidencia (es CA-01) |
| CS-02 | No quedan defectos críticos ni altos abiertos |
| CS-03 | Al menos el 90 % de los casos de requerimientos Should se ejecutó, y los fallidos tienen defecto registrado |
| CS-04 | Se cumplen los criterios de rendimiento y de recuperación del clúster (ver Rendimiento, carga y recuperación) |
| CS-05 | Se cumplen los criterios CA-02 a CA-07 de SICMA-REQ |
| CS-06 | Los informes de resultados, defectos y evidencia están entregados |

Estos criterios son una propuesta y quedan por validar (D-46).

### Suspensión y reanudación

Se suspende el ciclo si falla el inicio de sesión para todos los roles, si el entorno no responde o si hay un defecto crítico que bloquea más del 30 % de los casos. Se reanuda cuando se corrige la causa y se repite el caso que la detectó.

### Defectos

| Severidad | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide usar una función Must o expone datos o seguridad | Un Técnico puede cambiar roles; se guarda un umbral con mínimo mayor que el máximo y la alerta deja de funcionar |
| Alta | Una función importante falla y no hay alternativa | La alerta se genera pero no llega el correo |
| Media | La función falla en un caso borde o hay una alternativa | La búsqueda no filtra por estado |
| Baja | Problema de forma, texto o ortografía | Un mensaje de error con una falta de ortografía |

Cada defecto se registra como una incidencia en GitHub Issues, con los campos de la plantilla de reporte de defecto: ID del caso, fecha, ambiente, nivel de impacto, módulo, título, descripción, pasos para replicar con evidencia y resultado esperado frente al obtenido. Los estados son Nuevo, Asignado, Corregido, Verificado y Cerrado (o Rechazado). La tarea correspondiente se mueve en el tablero Kanban a la columna En revisión/pruebas mientras se corrige y se verifica.

### Evidencia y reportes

Cada caso ejecutado deja evidencia (captura, respuesta de la API o consulta a la base) con el ID del caso, la fecha y la versión probada. Se usan las plantillas de reporte de evidencia y de reporte de defecto. Los resultados se resumen por ciclo en el informe de resultados.

## Pruebas por tipo

### Seguridad

| Ámbito | Qué se prueba | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Ingreso válido e inválido, expiración de sesión a los 15 minutos, token firmado | RF-ID-01, RNF-SEG-01 |
| Bloqueo | Cinco intentos fallidos en 15 minutos bloquean la cuenta 15 minutos o hasta que el Administrador la desbloquee | RNF-SEG-02 |
| Contraseñas | Complejidad (10 caracteres, mayúscula, minúscula, número y carácter especial), antigüedad, recuperación por correo con código de un solo uso | RF-ID-02, RF-ID-03, RNF-SEG-03 |
| Autorización | Cada rol solo hace lo de la matriz de permisos, también con llamadas directas a la API (CA-04) | RF-ID-05, RF-ID-06, RNF-SEG-08 |
| Inyección | Inyección SQL en login, búsquedas y formularios, y caracteres especiales | RNF-CAL-02 |
| Transporte y almacenamiento | TLS en toda comunicación, contraseñas con hash, orígenes autorizados (CORS), puertos acotados | RNF-SEG-04, RNF-SEG-05, RNF-SEG-07 |
| OWASP Top 10 | Revisión de las diez categorías contra la API y la web | RNF-SEG-09 |
| Datos personales | La base no guarda huellas ni plantillas, y los secretos no están en GitHub (CA-05) | RNF-LEG-01 |

### Rendimiento, carga y recuperación

| Prueba | Valor de referencia |
| --- | --- |
| Consultas web comunes | El 95 % responde en 3 segundos o menos con 20 usuarios concurrentes |
| Ingesta de lecturas | Una lectura se guarda y se evalúa contra los umbrales en 5 segundos o menos |
| Carga sostenida | Lecturas cada 2 segundos desde varios dispositivos simulados; se observa que no se pierdan y que no se dupliquen (idempotencia por UUID) |
| Estrés | Se aumenta la carga hasta encontrar el punto en que aparecen errores, y se informa cómo se recupera el sistema |
| Consulta a Zabbix | Un servidor caído se refleja en SICMA en el minuto siguiente |
| Recuperación del clúster | Si cae el nodo primary, la escritura se restablece en 60 segundos o menos, sin pérdida de datos confirmados |

Los valores de referencia son propuestas de SICMA-REQ que están por validar (D-06).

### Integridad de datos

Se verifican las 19 reglas de integridad (RI-01 a RI-19) y las 10 reglas de negocio (RN-01 a RN-10). Según SICMA-BDD v1.0, la base cumple 7 reglas por sí sola y el backend hace cumplir 8, entre ellas RI-09. Esas 8 no las asegura la estructura de las tablas, así que sus casos son obligatorios.

| Regla | Qué se prueba |
| --- | --- |
| RI-09 | Guardar un umbral con mínimo mayor o igual que el máximo se rechaza. Crear un segundo umbral vigente para la misma ubicación y variable se rechaza o reemplaza al anterior. Ambos controles los hace el backend, sin CHECK ni único en la base |
| RI-01, RI-03, RI-04 | Correo único, bloqueo por intentos y código de recuperación de un solo uso, todo en el backend |
| RI-07, RI-10 | Cada cambio deja historial y una lectura fuera de umbral genera alerta y correo |
| RI-12, RN-09 | Los registros de solo inserción no se editan ni se eliminan, ni siquiera por el Administrador |
| RI-15 | Una intervención se crea con al menos un activo |
| RI-11, RI-16, RI-17, RI-18 | Reglas por construir en la base: se prueban cuando la parte esté implementada (D-47) |

### Usabilidad y estándar

- Casos estándar de interfaz gráfica, validación de datos de entrada, funcionales, informes y observaciones, adaptados de una planilla de casos estándar. Se marcan OK, NC (no cumple) o NA (no aplica), y los que no corresponden a SICMA, como impresiones, quedan como NA con su justificación.

- Evaluación con la escala SUS a usuarios de TI (RNF-USO-01).

- Revisión de accesibilidad contra WCAG 2.2 AA (RNF-USO-02, nivel por validar en D-12).

- Revisión de los mockups de SICMA-MCK frente a lo construido.

## Calendario

| Semanas | Fechas | Pruebas |
| --- | --- | --- |
| S9 | 5 al 11 de octubre | Plan de pruebas (SICMA-PLP), diseño de los casos (SICMA-CPR), entorno y datos de prueba |
| S10 y S11 | 12 al 25 de octubre | Ciclo 1: casos funcionales y de integridad de identidad y acceso, catálogos, activos y monitoreo ambiental, que son los primeros módulos entregados |
| S12 y S13 | 26 de octubre al 8 de noviembre | Ciclo 2: infraestructura, control de acceso, intervenciones y sus integraciones (IoT, Zabbix, lector HID, Forms y Teams). Termina el desarrollo web y el endurecimiento de seguridad |
| S14 y S15 | 9 al 22 de noviembre | Ciclo 3: inteligencia de negocio y app móvil, pruebas de seguridad (inyección SQL y SonarQube), rendimiento y carga. Fin de la Fase 2 |
| S16 | 23 al 29 de noviembre | Prueba de recuperación del clúster, regresión final, informes de resultados, de seguridad y de rendimiento. Es la última semana de pruebas de la carta Gantt |
| S17 y S18 | 30 de noviembre al 13 de diciembre | Informe de casos de prueba y resultados dentro de la documentación final y la presentación |

Las semanas salen de la carta Gantt de la Fase 1: la Fase 1 va de la S1 a la S4, la Fase 2 de la S5 a la S15 y la Fase 3 de la S16 a la S18. Las pruebas y la coordinación de calidad corren de la S6 a la S16. La S1 es la semana del 10 de agosto de 2026, así que la S9 es la del 5 al 11 de octubre (D-48). Las fechas de desarrollo salen de la base de tareas de Notion y son aproximadas.

## Riesgos de las pruebas

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El entorno de pruebas no replica el clúster de tres nodos | Alta | Media | Preparar el clúster antes del ciclo 1 y probar el failover con tiempo | Probar la recuperación en un clúster reducido y declararlo en el informe |
| Una integración externa no está disponible (Zabbix, Teams, Power Automate, lector HID) | Alta | Media | Simuladores de cada integración, con el mismo formato de mensaje | Probar con el simulador y repetir con el sistema real cuando se pueda |
| El backend aún no implementa una validación que la base no cubre (RI-09) | Alta | Media | Casos de integridad desde el primer ciclo | Registrar el defecto y bloquear el cierre mientras siga abierto |
| Pocas personas para ejecutar y revisar | Media | Alta | Priorizar los requerimientos Must y repartir roles | Dejar los Should para el último ciclo |
| Pruebas de seguridad o de carga dañan el entorno | Media | Baja | Ejecutarlas solo en el entorno de pruebas con respaldo previo | Restaurar el entorno desde el respaldo |
| Cambios de requerimientos durante las pruebas | Media | Media | Casos ligados por ID a cada requerimiento y versión | Revisar los casos afectados y repetir el ciclo parcial |
| Datos simulados que se mezclan con los reales | Media | Baja | Marca visible y persistente (RN-06) | Depurar los registros simulados por la marca |

## Artefactos

| Artefacto | Descripción |
| --- | --- |
| SICMA-PLP | Este plan |
| SICMA-CPR | Casos de prueba, con pasos, datos y resultado esperado, ligados a los requerimientos |
| Planilla de casos de prueba | Versión en hoja de cálculo de SICMA-CPR, para registrar el resultado obtenido por ciclo |
| Reporte de defecto | Un reporte por cada defecto encontrado |
| Reporte de evidencia | Capturas y respuestas de cada caso ejecutado |
| Informe de resultados | Resumen por ciclo: casos ejecutados, aprobados, fallidos y defectos |
| Informe de seguridad | Resultados de las pruebas de seguridad y de OWASP |
| Informe de rendimiento y recuperación | Resultados de carga, estrés y caída del nodo primary |
| Informe de inspección de código | Resultado del análisis de SonarQube |

## Trazabilidad

| Grupo de requerimientos | Tipos de prueba | Casos en SICMA-CPR |
| --- | --- | --- |
| RF-ID, RNF-SEG | Funcional, seguridad, integridad | Pendiente |
| RF-ACT, RF-CAT | Funcional, integridad, usabilidad | Pendiente |
| RF-AMB | Funcional, integración, integridad, rendimiento | Pendiente |
| RF-INF, RNF-REN-01 | Integración, rendimiento | Pendiente |
| RF-ACC | Integración, integridad, seguridad | Pendiente |
| RF-INT | Integración, extremo a extremo, integridad | Pendiente |
| RF-BI | Integración, inspección | Pendiente |
| RF-PLT | Funcional, compatibilidad, usabilidad | Pendiente |
| RNF-DIS | Recuperación del clúster | Pendiente |
| RNF-CAL, RNF-MNT | Estática | Pendiente |
| RNF-USO, RNF-LEG, RNF-DES | Usabilidad, revisión, inspección | Pendiente |

La columna de casos se completa con los identificadores CP-<grupo>-NN cuando exista SICMA-CPR.

## Supuestos y pendientes

Los pendientes siguen la numeración de los otros documentos. D-43 a D-48 son nuevos.

| ID | Pendiente o supuesto | Supuesto mientras tanto | Afecta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-43 | Si las pruebas se hacen sobre un entorno propio o sobre la instalación que usa el equipo hoy | Entorno de pruebas aparte con una copia de la base | Entorno | Abierto |
| D-44 | Quién cumple cada rol de pruebas. Decisión del usuario: Claudio Varas es el responsable y en la práctica las hacen los tres. | Claudio Varas es el responsable; ejecutan los tres integrantes | Roles | Resuelto |
| D-45 | Herramientas de carga, seguridad y análisis estático | JMeter, k6 o Locust; OWASP ZAP y sqlmap; SonarQube | Entorno | Abierto |
| D-46 | Si los criterios de salida CS-01 a CS-06 y los valores de rendimiento son los que pide el docente | Los de este documento | Cierre | Abierto |
| D-47 | Cuándo estarán construidas las reglas RI-11, RI-16, RI-17 y RI-18 | Se prueban cuando existan | Integridad | Abierto |
| D-48 | Fechas de calendario de cada semana de la carta Gantt | La S1 es la semana del 10 de agosto de 2026, por lo que la S9 es la del 5 al 11 de octubre. Confirmado por el usuario. | Calendario | Resuelto |
| D-02, D-03 | Cómo se comunican Power Automate y el lector HID con SICMA | Se prueba con simuladores del mensaje | Integración | Abierto |
| D-09 | Ley 21.719 sobre datos personales | Se prueba contra la Ley 19.628 | RNF-LEG-01 | Abierto |
| D-42 | Si el key user recibe avisos de las intervenciones | Recibe un aviso por correo, sin aprobar ni asignar | RF-INT-04 | Abierto |

## Glosario y referencias

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Caso de prueba | Conjunto de pasos, datos y resultado esperado para comprobar un requerimiento |
| Ciclo | Una pasada completa de ejecución de los casos, seguida de corrección y regresión |
| Caja negra, gris y blanca | Se prueba sin ver el código, viendo la base de datos, o revisando el código |
| Regresión | Repetir pruebas después de una corrección para ver que nada más se rompió |
| Criterio de entrada y de salida | Condiciones para empezar un ciclo y para darlo por terminado |
| Severidad | Qué tan grave es un defecto: crítica, alta, media o baja |
| Evidencia | Captura, respuesta o consulta que prueba el resultado de un caso |
| Idempotencia | Enviar dos veces el mismo mensaje no crea dos registros |
| Failover | Paso del servicio a otro nodo cuando cae el principal |
| SUS | Escala de usabilidad de un cuestionario corto |
| OWASP Top 10 | Lista de las diez categorías de riesgo más comunes en aplicaciones web |
| NC, NA | No cumple y no aplica, en los casos estándar |

### Referencias

Documentos del proyecto

[1] Equipo SICMA. Formato Universal de documentos SICMA. 2026.

[2] SICMA-REQ v1.0. Requerimientos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[3] SICMA-CUS v1.0. Casos de Uso. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[4] SICMA-CLA v1.0. Diagrama de Clases. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[5] SICMA-ACT v1.0. Diagramas de Actividad. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[6] SICMA-BDD v1.0. Modelo de Base de Datos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[7] SICMA-MCK v1.0. Mockups. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[8] SICMA-PRY v1.0. Plan del Proyecto. Equipo SICMA, 2026-10-17.

Normas y fuentes externas

[9] ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 y 29119-3:2021. Software and systems engineering, Software testing.

[10] ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), System and software quality models.

[11] IEEE Std 829-2008. IEEE Standard for Software and System Test Documentation.

[12] OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

[13] W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG22/