Autoevaluación Definición Proyecto APT

Fase 1 — PTY4614 Capstone

Carrera: Ingeniería en Informática — Modalidad: Individual

# Resumen

Este informe presenta la definición inicial de mi proyecto APT, un sistema tipo ERP modular pensado para empresas pequeñas, medianas y grandes que necesiten digitalizar parte de su operación diaria sin requerir una gran inversión en infraestructura TI. El proyecto conecta dos áreas que me interesan bastante, la tecnología y la gestión empresarial, y me permite poner en práctica varias competencias de mi perfil de egreso, como el desarrollo de software, el diseño de bases de datos y la gestión de proyectos. En este documento describo el proyecto, argumento por qué es factible de desarrollar dentro de la asignatura, y presento los objetivos, la metodología, el plan de trabajo y las evidencias que usaré para ir revisando mi avance durante el semestre.

# 1. Descripción del Proyecto APT

Mi proyecto APT consiste en diseñar y desarrollar un sistema tipo ERP (Enterprise Resource Planning) modular para empresas, principalmente pymes, aunque pensado también para que se pueda adaptar a organizaciones más grandes. La idea central es que el sistema no venga "cerrado", sino que se pueda ir armando según lo que cada empresa realmente necesite: un módulo de inventario, uno de asistencia de personal, uno de despacho, y así sucesivamente, sin obligar a la empresa a comprar o instalar cosas que no va a usar.

Esta idea surge de observar cómo funcionan muchas pymes en el día a día: llevan procesos de forma manual o con planillas porque los sistemas ERP tradicionales del mercado son caros o exigen una infraestructura que no tienen. Ahí veo una oportunidad real, ya que un sistema modular y adaptable al presupuesto de cada empresa puede aportar valor concreto sin las barreras de entrada de las soluciones comerciales. Para el campo laboral de Ingeniería en Informática, este tipo de proyectos es relevante porque combina desarrollo de software, bases de datos y gestión de proyectos, que son justamente las áreas donde más me proyecto trabajando a futuro.

# 2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

Elegí trabajar con las competencias de trabajo en equipo y liderazgo, comunicación efectiva y manejo de software, porque son las que más directamente necesito para sacar adelante este proyecto, aunque lo desarrolle de forma individual.

- Trabajo en equipo y liderazgo: aunque el proyecto es individual, esta competencia la ocupo para organizarme, planificar etapas y sostener la disciplina de trabajo durante todo el semestre, además de coordinarme con el docente y eventuales usuarios que me den retroalimentación.

- Comunicación efectiva: la necesito para levantar bien los requerimientos, explicar de forma clara en qué consiste el sistema y documentar el avance del proyecto de manera que se entienda, tanto en el informe como en futuras presentaciones.

- Manejo de software: es la competencia más técnica y central del proyecto, porque de ella depende que pueda diseñar, programar e implementar el sistema ERP modular que estoy proponiendo.

Si me faltara alguna de estas competencias, el proyecto se me desordenaría: sin planificación no cumpliría los plazos, sin comunicación no lograría definir bien qué necesita cada usuario, y sin manejo de software simplemente no habría un producto funcional al final del semestre.

# 3. Relación del Proyecto con mis Intereses Profesionales

Mis intereses profesionales van por el lado del emprendimiento y la gestión de empresas, algo que siempre me ha llamado la atención junto con la informática. Este proyecto me permite juntar ambas cosas: estoy usando herramientas técnicas de mi carrera para resolver un problema que es, en el fondo, de negocio. Trabajar en un ERP adaptable me acerca bastante a lo que me gustaría hacer después de titularme, que es acompañar a empresas en su proceso de digitalización, y me sirve además para aprender de primera mano cómo se abordan estos proyectos en un contexto más cercano a la realidad laboral.

# 4. Argumento de Factibilidad del Proyecto dentro de la Asignatura

Creo que el proyecto es factible de realizar en el tiempo del semestre porque no necesito construir un ERP completo desde el día uno: puedo avanzar por módulos, partiendo por uno o dos (por ejemplo, inventario o asistencia) y dejar el resto como proyección futura. Las horas de taller que tiene la asignatura me alcanzan para pasar por las etapas de análisis de requerimientos, diseño, desarrollo y un prototipo funcional al final.

En cuanto a materiales, no necesito una inversión grande: puedo trabajar con mi propio computador, herramientas de desarrollo gratuitas y documentación disponible en internet. Como factores que facilitan el desarrollo cuento con los conocimientos que ya tengo de la carrera en programación, bases de datos y gestión de proyectos, además de la gran cantidad de material y tutoriales disponibles sobre este tipo de sistemas. El principal factor que podría dificultar el avance es no contar con un caso real de empresa para validar el sistema, y para eso pienso usar un escenario simulado con datos ficticios pero realistas, además de organizar bien mi tiempo desde el inicio para no atrasarme si surgen imprevistos con otras asignaturas.

# 5. Objetivos

Para este semestre, en relación con mis intereses profesionales y las competencias del perfil de egreso, me propongo los siguientes objetivos:

- Sacar adelante mi carrera, avanzando de forma ordenada en la definición y primeras etapas de desarrollo del proyecto APT según la metodología de trabajo de la asignatura.

- Mejorar mi capacidad en programación, para contar con las herramientas técnicas necesarias que me permitan desarrollar el sistema propuesto con mayor autonomía.

# 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Para lograr estos objetivos voy a trabajar de forma incremental, avanzando etapa por etapa y revisando mi progreso en cada una antes de seguir a la siguiente:

- Organización y planificación: defino mis tiempos y armo un plan de trabajo, priorizando actividades según su urgencia dentro del semestre.

- Investigación y levantamiento de requerimientos: busco por mi cuenta información que me sirva para complementar y justificar mejor las decisiones técnicas del proyecto.

- Formación técnica: practico programación fuera del horario de clases y reviso buenas prácticas y metodologías de desarrollo actuales.

- Diseño y desarrollo modular: construyo el sistema por módulos independientes, priorizando tener un primer prototipo funcional.

- Seguimiento y ajuste: reviso mi avance en relación con los indicadores que definí, y ajusto el plan si es necesario.

# 7. Plan de Trabajo para el Proyecto APT

El siguiente cuadro resume los objetivos, actividades, indicadores, recursos y plazos que voy a seguir durante el semestre para desarrollar el proyecto:

| Objetivo | Actividades | Indicadores / Recursos y facilitadores | Fecha inicio | Fecha término |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Sacar adelante mi carrera (definición y avance del proyecto APT) | 1. Organizar mis tiempos en relación con las actividades del proyecto. 2. Investigar por mi cuenta información que me permita complementar el levantamiento de requerimientos del sistema. | Diseño del Plan de Trabajo entregado a tiempo. Avance registrado en el Proceso de Portafolio 5. Recursos: computador personal, apuntes de la carrera, acceso a internet. Facilitador: horas de taller de proyectos. Obstaculizador posible: falta de tiempo por otras asignaturas, que abordo priorizando un cronograma semanal. | 01-04-2025 | 12-06-2025 |
| 2) Mejorar mi capacidad en programación | 1. Practicar fuera de clases para comprender los conceptos de forma natural. 2. Leer sobre metodologías de programación y buenas prácticas de desarrollo. | Lograr un nivel más fluido de programación. Estar al tanto de nuevas tecnologías y formas de trabajar. Recursos: entornos de desarrollo gratuitos, documentación técnica en línea. Facilitador: conocimientos previos de la carrera. Obstaculizador posible: curva de aprendizaje de conceptos nuevos, que abordo con práctica progresiva y consultas al docente. | 01-04-2025 | 12-06-2025 |

# 8. Propuesta de Evidencias del Logro de las Actividades

Para poder mostrar que voy cumpliendo mis objetivos, voy a reunir las siguientes evidencias, cada una asociada a una actividad concreta del plan de trabajo:

- Diseño del Plan de Trabajo, que muestra cómo organicé mis tiempos y actividades desde el inicio del proyecto.

- Registro de avance en el Proceso de Portafolio, que da cuenta de mi carrera.

- Bitácora personal de ejercicios y prácticas de programación realizadas fuera de clases, como evidencia de mi mejora técnica.

- Resumen de las lecturas sobre metodologías y buenas prácticas de programación que voy revisando.

- Prototipo funcional de al menos un módulo del sistema ERP, como evidencia concreta del avance del proyecto.

# 9. Indicadores de Calidad de la Disciplina

Revisando la tabla de indicadores de calidad disciplinarios asociados al perfil de egreso, seleccioné aquellos que se relacionan directamente con mi proyecto (gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos y desarrollo de una solución de software), y evalué honestamente si ya están presentes en esta primera definición o si todavía quedan pendientes para las siguientes etapas del semestre:

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicador de Calidad | Estado | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Presente | Ya definí un plan de trabajo con objetivos, actividades, plazos y recursos, lo que me permite ir tomando decisiones sobre cómo avanzar en el proyecto. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Parcialmente presente | Definí indicadores para revisar mi avance, pero todavía no aplico ningún mecanismo de control real, ya que el proyecto recién está en su fase de definición. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Presente | El sistema ERP modular que propongo requiere necesariamente diseñar una base de datos que soporte distintos módulos (inventario, asistencia, despacho), pensada para poder escalar a futuro. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Aún no abordado | Todavía no he implementado la base de datos, ya que en esta primera fase el foco está en definir el proyecto. Esta implementación la proyecto para las siguientes etapas de desarrollo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Parcialmente presente | Ya definí una metodología de trabajo incremental y por módulos, pero la construcción del sistema propiamente tal todavía no comienza. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Aún no abordado | La integración entre módulos (por ejemplo, inventario y despacho) es parte del diseño que tengo en mente, pero corresponde a una etapa posterior del proyecto. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Aún no abordado | La implantación del sistema no aplica todavía en esta fase de definición del proyecto; se proyecta para el cierre del semestre, una vez que tenga un prototipo funcional. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 / 1.2 / 1.3 Diseña, aplica y desarrolla mejoras a partir de pruebas de validación de productos y procesos. | Aún no abordado | En esta primera definición no incluí un plan de pruebas. Es un aspecto que reconozco como debilidad y que voy a incorporar cuando tenga el primer módulo funcional, para validar que cumple lo esperado. |

En general, considero que en esta primera fase logré cubrir bien la parte de planificación (definí el proyecto, los objetivos, la metodología y el plan de trabajo), pero aún me falta avanzar en los indicadores más ligados a la construcción, integración y pruebas del sistema, lo cual es esperable ya que el proyecto recién está en su etapa de definición. Tomo esto como un punto de mejora concreto para las próximas fases: en particular, quiero incorporar desde ya un plan de pruebas simple, para no dejarlo solo para el final del desarrollo.

# Conclusiones

Definir este proyecto me hizo dar cuenta de lo importante que es tener un plan claro antes de empezar a programar. Al principio solo tenía una idea general, un ERP para empresas, pero desglosarlo en objetivos, actividades e indicadores me ayudó a ver el proyecto como algo alcanzable dentro de un semestre, en vez de una idea abrumadora. También noté que mis dos principales desafíos van a ser manejar bien mi tiempo, ya que estoy cursando otras asignaturas en paralelo, y fortalecer mis habilidades de programación para poder avanzar más rápido una vez que empiece el desarrollo. En general, siento que esta primera definición me deja un punto de partida sólido y realista para el resto del semestre.

# Reflexión

Trabajar en esta primera fase me ayudó a conectar lo que estoy estudiando con lo que realmente quiero hacer a nivel profesional. Elegí este proyecto porque combina tecnología y negocios, que son las dos cosas que más me apasionan, y escribir este informe me hizo ver esa conexión mucho más clara que antes. También entendí que la factibilidad no se trata solo de tener suficiente tiempo, sino de planificar de forma realista y saber de antemano qué cosas podrían salir mal, como no contar con una empresa real para validar el sistema. Pensar en eso con anticipación, en vez de descubrirlo más adelante en el semestre, es probablemente lo más útil que me dejó hacer esta autoevaluación.