INFORME

DISEÑO DE PROYECTO APT: FITSCAN

Aplicación integral de nutrición y optimización de presupuesto de compras para el mercado chileno

Integrante:

- Fidel Rodriguez

Sección: 001V
Docente: Luis Bravo
Sede: Plaza Oeste
Fecha: agosto de 2026

Índice

I. Abstract (Español)	3

II. Abstract (English)	3

III. Introducción	4

IV. Desarrollo	5

1. Descripción del Proyecto APT	5

2. Relación con las competencias del perfil de egreso	5

3. Relación con los intereses profesionales	6

4. Factibilidad del proyecto	7

5. Objetivos	7

6. Propuesta metodológica	8

7. Plan de trabajo	8

8. Propuesta de evidencias	10

V. Conclusión	11

VI. Individual Conclusions	12

VII. Reflection	12

VIII. Referencias	13

# I. Abstract (Español)

El presente informe describe el diseño del Proyecto APT «FitScan», una solución tecnológica orientada a integrar el seguimiento nutricional con la comparación de precios de productos en las principales cadenas de retail chilenas (Líder, Jumbo, Unimarc, entre otras). El documento fundamenta la relevancia del proyecto para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, describe su vinculación con las competencias del perfil de egreso y con los intereses profesionales del autor, y justifica su factibilidad considerando el tiempo, los materiales y los factores externos disponibles. Asimismo, se formulan los objetivos generales y específicos, se propone una metodología de trabajo basada en un enfoque ágil, se establece un plan de trabajo detallado por fases y se describen las evidencias que permitirán constatar el logro de cada actividad. El proyecto se sustenta en competencias de desarrollo de software, modelamiento de bases de datos, gestión de proyectos informáticos y aseguramiento de la calidad, contribuyendo así a la formación integral del estudiante y a la generación de una solución con impacto social y económico real.

# II. Abstract (English)

This report presents the design of the APT Project «FitScan», a technological solution that integrates nutritional tracking with real-time price comparison across major Chilean retail chains, such as Líder, Jumbo, and Unimarc. The document establishes the relevance of the project for the Informatics Engineering professional field, describes its connection with the graduate profile competencies and with the author's professional interests, and justifies its feasibility in terms of time, materials, and external factors. It also states the general and specific objectives, proposes an agile-based working methodology, outlines a detailed phase-by-phase work plan, and describes the evidence that will demonstrate the achievement of each activity. The project draws on software development, database modeling, IT project management, and quality assurance competencies, contributing to the student's comprehensive training and to a solution with genuine social and economic impact.

# III. Introducción

El presente informe tiene como objetivo presentar el diseño preliminar del Proyecto APT «FitScan», desarrollado en el marco de la asignatura Proceso de Portafolio, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Informática de DuocUC, sede Plaza Oeste. El tema central del informe es la propuesta de una aplicación móvil y web que integra el conteo de calorías y la generación de recetas personalizadas con la comparación de precios de productos alimenticios en distintas cadenas de retail chilenas.

Este trabajo se elabora debido a la necesidad de contar con una herramienta que no solo apoye la salud nutricional de los usuarios, sino que también considere su realidad económica, un aspecto que actualmente las aplicaciones de nutrición disponibles en el mercado no abordan de forma integrada. El informe se organiza en los siguientes apartados: primero, se describe el proyecto y su relevancia; segundo, se explica su relación con las competencias del perfil de egreso y con los intereses profesionales del autor; tercero, se argumenta su factibilidad; cuarto, se presentan los objetivos, la propuesta metodológica, el plan de trabajo y las evidencias que sustentarán el desarrollo del proyecto; y finalmente, se exponen las conclusiones, las conclusiones individuales y la reflexión, ambas en idioma inglés, junto con las referencias bibliográficas utilizadas.

Los criterios utilizados para elaborar el análisis del proyecto se basan en los indicadores de calidad disciplinarios asociados a las competencias del perfil de egreso de la carrera, en particular aquellos relacionados con pruebas de certificación de productos y procesos, gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos y desarrollo de soluciones de software. Las fuentes de información utilizadas corresponden a bibliografía académica sobre ingeniería de software y metodologías ágiles, así como a antecedentes públicos sobre el mercado de retail y nutrición en Chile.

# IV. Desarrollo

## 1. Descripción del Proyecto APT

FitScan es un proyecto APT que consiste en el diseño y desarrollo de una solución tecnológica integral —aplicación móvil y web— que permite a los usuarios gestionar su salud nutricional mediante el conteo de calorías y macronutrientes y la generación de recetas personalizadas, optimizando al mismo tiempo su presupuesto de alimentación a través de la comparación de precios en tiempo real entre las principales cadenas de retail del país.

El tema fue seleccionado debido a la falta de herramientas tecnológicas integradas que resuelvan simultáneamente dos necesidades críticas en Chile: la salud nutricional y la eficiencia económica en las compras de supermercado. Actualmente existen aplicaciones de conteo de calorías, pero se encuentran desconectadas de la realidad local de precios y stock de los comercios chilenos, lo que dificulta que los usuarios mantengan sus metas de salud por razones de costo o disponibilidad de ingredientes.

El impacto y beneficio del proyecto en el campo laboral de la Ingeniería en Informática es concreto: FitScan constituye un caso aplicado de integración de datos, desarrollo de software escalable y análisis de información, competencias altamente demandadas en el mercado laboral actual, tanto en empresas de retail como en el ecosistema de emprendimiento tecnológico chileno. El proyecto beneficia principalmente a tres perfiles de usuario: adultos jóvenes y universitarios que buscan optimizar tiempo y presupuesto mientras cuidan su salud; familias de sectores urbanos que deben administrar su presupuesto de alimentación frente al alza de precios; y usuarios con necesidades nutricionales específicas que enfrentan barreras económicas para cumplirlas.

## 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

El desarrollo de FitScan requiere la puesta en práctica coordinada de distintas competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. La siguiente tabla explicita dicha relación, incorporando los indicadores de calidad disciplinarios correspondientes.

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación en FitScan |
| --- | --- |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. | Construcción de los módulos de la app (nutricional, generador de recetas y optimizador de presupuesto), integrando sus componentes y sistematizando el ciclo de desarrollo. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseño e implementación del modelo de datos que soporta usuarios, productos, precios por cadena de retail y registros nutricionales. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Planificación y control del proyecto mediante un plan de trabajo por fases, con hitos, recursos y alternativas frente a posibles desviaciones. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Diseño y aplicación de pruebas funcionales sobre los módulos de la aplicación (por ejemplo, exactitud del cálculo calórico y de la comparación de precios), con mejoras posteriores según resultados. |

Esta relación es coherente porque cada competencia aporta un componente indispensable para resolver el problema planteado: el modelamiento y la gestión de datos permiten sustentar la comparación de precios; el desarrollo de software sistematizado garantiza una arquitectura escalable; la gestión de proyectos asegura que el trabajo se organice y controle adecuadamente dentro de los plazos de la asignatura; y las pruebas de certificación garantizan que el producto entregado cumpla con estándares de calidad exigidos por la industria.

## 3. Relación con los intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales se orientan al desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos de calidad, aplicando estándares adecuados y generando soluciones que faciliten la vida de las personas. Estos intereses se ven reflejados directamente en FitScan, ya que el proyecto no busca únicamente construir una aplicación funcional, sino resolver un problema real que afecta a la población chilena: la desconexión entre el cuidado de la salud nutricional y la economía familiar.

Asimismo, dentro de mis áreas de desempeño de interés se encuentra la gestión de personas y el trabajo en equipo. Si bien el diseño preliminar de FitScan se plantea como un desarrollo individual, la propuesta metodológica contempla instancias de retroalimentación con pares y docentes, lo que me permitirá poner en práctica habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo colaborativo en las etapas de revisión del proyecto. En definitiva, FitScan me permite proyectar un perfil profesional que combina lo técnico (el desarrollo de software y la gestión de bases de datos) con lo humano, entregando una solución que impacta positivamente en la calidad de vida de sus usuarios.

## 4. Factibilidad del proyecto

El proyecto FitScan es factible de realizarse dentro de los plazos de la asignatura Proceso de Portafolio. En términos de tiempo, se dispone de una dedicación planificada de tres horas diarias (aproximadamente quince horas semanales), lo que resulta suficiente para levantar una versión funcional del producto durante el semestre. En términos de materiales, se cuenta con un computador personal, conexión a internet estable y recursos disponibles para contratar servicios de hosting y almacenamiento en la nube necesarios para el despliegue de la aplicación.

Respecto a los factores externos, la principal dificultad identificada es la compatibilización entre las actividades laborales y académicas. Este factor ya se encuentra abordado mediante la gestión de un permiso laboral en horario de tarde, lo que permite dedicar tiempo enfocado al desarrollo del proyecto. Como medida adicional frente a posibles imprevistos —por ejemplo, dificultades en la obtención de datos de precios actualizados de los retailers—, se contempla el uso de un conjunto de datos simulado (dataset de respaldo) que permita continuar con el desarrollo y las pruebas sin detener el avance del proyecto.

## 5. Objetivos

Objetivo general:

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil y web, denominada FitScan, que integre el seguimiento nutricional de los usuarios con la comparación de precios de productos alimenticios en cadenas de retail chilenas, con el fin de optimizar simultáneamente su salud y su presupuesto de alimentación.

Objetivos específicos:

- Diseñar un modelo de datos escalable que soporte información de usuarios, productos, precios por cadena de retail y registros nutricionales.

- Desarrollar el módulo de seguimiento nutricional, que permita registrar la ingesta calórica y de macronutrientes según los objetivos físicos del usuario.

- Implementar el módulo optimizador de presupuesto, que compare el costo de una lista de ingredientes entre distintas cadenas de retail.

- Aplicar pruebas de validación sobre los módulos desarrollados, verificando su correcto funcionamiento e incorporando mejoras según los resultados obtenidos.

- Planificar y controlar el avance del proyecto mediante un plan de trabajo con hitos definidos, ajustándolo frente a posibles desviaciones.

## 6. Propuesta metodológica

Para el desarrollo de FitScan se propone una metodología de trabajo basada en un enfoque ágil (adaptación de Scrum a un contexto de trabajo individual), organizada en ciclos cortos o sprints de una semana de duración. Esta metodología resulta pertinente porque permite avanzar de manera incremental en la construcción de los módulos del sistema, obtener retroalimentación periódica del docente guía y ajustar la planificación frente a los factores externos identificados en el apartado de factibilidad.

El proceso metodológico contempla las siguientes fases: (a) levantamiento y análisis de requerimientos, donde se definen las funcionalidades e historias de usuario; (b) diseño, que incluye el modelamiento de datos y el diseño de la arquitectura de la solución; (c) desarrollo, en el que se construyen e integran los distintos módulos de la aplicación; (d) pruebas, donde se validan los productos y procesos de acuerdo a buenas prácticas de la industria; y (e) cierre y evaluación, en la que se documentan los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas. Cada sprint finalizará con una revisión de los avances y una breve retrospectiva que permitirá ajustar el trabajo del ciclo siguiente.

## 7. Plan de trabajo

El siguiente plan de trabajo organiza las actividades necesarias para cumplir los objetivos del proyecto, considerando los recursos disponibles, la duración estimada y los principales facilitadores y obstaculizadores de cada etapa.

| Fase | Actividades | Duración Semana | Recursos | Facilitadores / Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis de requerimientos | Definir historias de usuario y funcionalidades; investigar fuentes de datos de precios de retail. | 1-2 | Computador, internet, plantillas de requerimientos. | Facilitador: experiencia previa en el diseño APT. |
|  |  |  |  | Obstaculizador: acceso limitado a datos oficiales de precios. |
| 2. Diseño | Modelar la base de datos y diseñar la arquitectura general de la solución. | 3-4 | Herramienta de modelado, computador. | Facilitador: competencias previas en modelamiento de datos. |
|  |  |  |  | Obstaculizador: carga laboral en horario matutino. |
| 3. Desarrollo | Construir e integrar los módulos nutricionales y de optimización de presupuesto. | 5-9 | Entorno de desarrollo, hosting, dataset de precios (real o simulado). | Facilitador: permiso laboral en las tardes. |
|  |  |  |  | Obstaculizador: posibles cambios en la disponibilidad de datos de retail. |
| 4. Pruebas | Diseñar y aplicar pruebas de validación; implementar mejoras según resultados. | 10-11 | Casos de prueba, usuarios de prueba, hosting. | Facilitador: retroalimentación docente. |
|  |  |  |  | Obstaculizador: tiempo acotado para corregir errores detectados. |
| 5. Cierre y evaluación | Documentar resultados, preparar evidencias y presentación final del proyecto. | 12 | Plantillas de informe, presentación. | Facilitador: planificación previa. |
|  |  |  |  | Obstaculizador: coincidencia con evaluaciones de otras asignaturas. |

## 8. Propuesta de evidencias

Para dar cuenta del logro de las actividades planteadas, se proponen las siguientes evidencias, seleccionadas por su capacidad de demostrar de forma objetiva el avance y los resultados del proyecto:

- Documento de levantamiento de requerimientos e historias de usuario, que evidencia el análisis realizado en la primera fase.

- Diagrama del modelo de datos y de la arquitectura de la solución, que respalda el diseño técnico del sistema.

- Repositorio de código con historial de commits, que permite verificar el desarrollo incremental de los módulos.

- Registro de casos de prueba y resultados obtenidos, que demuestra la aplicación de buenas prácticas de validación y las mejoras implementadas.

- Bitácora de avance por sprint, que constata la planificación y el control del proyecto a lo largo del semestre.

Estas evidencias fueron seleccionadas porque, en conjunto, permiten trazar todo el ciclo de vida del proyecto —desde el análisis inicial hasta el cierre— y evidencian de manera concreta el cumplimiento de cada una de las competencias del perfil de egreso puestas en práctica.

# V. Conclusión

El diseño del Proyecto APT FitScan permite concluir que existe una relación coherente y sólida entre el problema abordado, las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática y los intereses profesionales del autor. El proyecto es factible de desarrollar dentro de los plazos y recursos disponibles, cuenta con objetivos claros y una propuesta metodológica ágil pertinente a los requerimientos disciplinares, y se sustenta en un plan de trabajo detallado que contempla los facilitadores y obstaculizadores de cada etapa.

En definitiva, FitScan no solo constituye una oportunidad de aplicar y fortalecer competencias técnicas en desarrollo de software, modelamiento de datos y gestión de proyectos, sino también de generar un aporte real a la sociedad, al ofrecer una herramienta que facilita el acceso a una alimentación saludable dentro de las posibilidades económicas de cada usuario.

# VI. Individual Conclusions

Working on the design of the FitScan project allowed me to confirm that my professional interests are closely aligned with the competencies required by my degree. Planning a solution that combines database modeling, software development, and project management gave me a clearer understanding of how these competencies work together in a real-world context, rather than as isolated subjects.

I also recognized that structuring a feasible work plan is as important as having a good idea. Considering time, resources, and possible external obstacles in advance made the project feel realistic and achievable, instead of just a theoretical proposal. This exercise strengthened my confidence in my ability to plan and manage a complete technological project from start to finish.

Finally, this process reminded me that English remains an area I need to keep strengthening, since a large part of technical documentation, tools, and international opportunities in technology require a solid command of the language. Completing part of this report in English was a useful step toward improving that skill within an academic and professional context.

# VII. Reflection

Designing FitScan made me reflect on the kind of professional I want to become. Beyond building a functional application, I realized that I am genuinely motivated by projects that connect technology with people's everyday needs, such as health and household economy. This experience reinforced my interest in leading technological projects that are both technically solid and socially meaningful.

I also reflected on my role as a future leader. Although this APT project is designed as an individual assignment, I thought about how I would manage a team if FitScan were developed collaboratively, applying empathy, trust, and respect as the basis for effective teamwork. This reflection connects directly with my professional interest in people management and leadership.

Overall, this exercise helped me see my strengths more clearly, particularly in database programming, software development, and project planning, while also identifying English as a competency I must continue to strengthen. I finish this process with a stronger sense of direction regarding the kind of impact I want to achieve as an Informatics Engineer in Chile.

# VIII. Referencias

DuocUC. (2024). Perfil de egreso Ingeniería en Informática. Instituto Profesional DuocUC.

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile [INE]. (2024). Índice de Precios al Consumidor: División Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. INE Chile.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). Alimentación sana. OMS.