SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Resolución de Conflictos

SICMA-RCF

| EQUIPO DEL PROYECTO Álvaro Antonio González Briones Claudio Alejandro Varas Toro Fidel Argenis Rodríguez Prieto DOCENTE Luis Bravo | FECHA DE LA VERSIÓN 17 de octubre de 2026 CARRERA Ingeniería Informática ASIGNATURA Portafolio de Título · Proyecto APT |
| --- | --- |

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Plaza Oeste · Santiago de Chile

Tabla de contenido

Control de cambios	3

Resumen y propósito	3

Alcance	3

Tipos de conflicto	4

Principios y acuerdos de trabajo	4

Roles en un conflicto	5

Responsables de decisión	5

Procedimiento	6

Criterios de decisión	6

Estilos de resolución	6

Situaciones frecuentes	7

Registro y seguimiento	7

Relación con los riesgos del proyecto	8

Trazabilidad	8

Supuestos y pendientes	8

Glosario	9

Referencias	10

Anexos	10

Anexo A. Plantilla del registro de conflictos	10

Anexo B. Guion de una conversación de nivel 1	10

## Control de cambios

Versión vigente 1.0 del documento SICMA-RCF.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID del documento | SICMA-RCF |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Vigente |
| Fecha | 2026-10-17 |
| Basado en | SICMA-PRY v1.0 (roles, comunicación, gestión de cambios y riesgos), SICMA-REQ v1.0, SICMA-PLP v1.0 y SICMA-EAV v1.0 |

| Versión | Fecha | Autor | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-17 | Claudio Varas | Primera versión del procedimiento de resolución de conflictos del equipo SICMA. |

## Resumen y propósito

Este documento define cómo el equipo SICMA detecta, conversa, decide y registra los desacuerdos que aparecen mientras se construye el proyecto. No busca evitar que haya diferencias, porque en un proyecto de tres personas con integraciones técnicas es normal que las haya. Busca que cada diferencia se resuelva pronto, con criterios conocidos y sin frenar el trabajo del tablero.

El procedimiento se apoya en cuatro ideas:

- Se habla del hecho y de la tarea, no de la persona.

- Se resuelve primero entre las partes, y solo se sube de nivel si no hay acuerdo.

- Se decide con criterios del proyecto (requerimientos, alcance, plazos y evidencia), no por insistencia.

- Toda decisión queda registrada, con su motivo, para no volver a discutirla.

Se aplica a las tres personas del equipo, a la relación con el docente guía y a la coordinación con el cliente y con quienes entregan cuentas, equipos o accesos para las integraciones.

## Alcance

Cubre los conflictos que afectan el trabajo del proyecto: técnicos, de alcance, de planificación, de documentos, de coordinación y de calidad. No reemplaza los reglamentos de Duoc UC ni sus instancias formales. Si una situación los involucra (por ejemplo, una falta de integridad académica o un conflicto de convivencia), el equipo la informa al docente guía y sigue el reglamento de la institución.

### Tipos de conflicto

| Tipo | Qué es | Ejemplo en SICMA | Quién decide | Dónde se registra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico | Diferencia sobre cómo construir algo | Formato de un contrato de la API entre el frontend y el backend; cómo recibir los eventos de Zabbix | El responsable del área, con revisión de los otros dos (ver “Responsables de decisión”) | Comentario de la tarea y, si cambia un diseño, control de cambios del documento |
| De alcance y prioridad | Diferencia sobre qué se hace y qué no | Pasar un Should a Must; incluir algo que está excluido | El equipo por mayoría; si toca una exclusión del alcance, se consulta al docente | SICMA-PRY (gestión de cambios) y SICMA-REQ |
| De planificación y carga | Diferencia sobre plazos, dependencias o reparto del trabajo | Una tarea que depende de otra no entregada; una tarea sin tiempo para terminar | El equipo por mayoría, con el tablero a la vista | Tablero Kanban y estado de avance |
| De documentos y código | Una fuente contradice a la otra | Un requerimiento pide bloqueo de cuenta y el código no lo tiene (ver SICMA-EAV) | El equipo decide si se corrige el código o el documento | Control de cambios del documento afectado |
| De calidad y pruebas | Diferencia sobre si algo cumple o sobre la gravedad de un defecto | Si un defecto es crítico o menor; si un caso de prueba aprobó | El administrador de defectos propone la severidad y el equipo confirma | GitHub Issues y SICMA-CPR |
| De coordinación | Diferencia sobre horarios, respuestas o disponibilidad | Falta de coincidencia de horarios entre los tres (riesgo R-03) | El equipo, en la revisión periódica | Tablero y acuerdos de trabajo |
| Con terceros | Diferencia con el cliente, el docente o quien entrega un acceso | Una cuenta de Microsoft 365 que no llega a tiempo; una expectativa del cliente fuera del alcance | El equipo define una sola respuesta; el docente interviene si hay duda de alcance | Gestión de cambios y estado de avance |

## Principios y acuerdos de trabajo

| Principio | Cómo se aplica |
| --- | --- |
| Hablar pronto | Un desacuerdo se plantea en cuanto se detecta, antes de que bloquee una tarea |
| Hechos antes que opiniones | Se muestra el requerimiento, el código, la prueba o el plazo que respalda cada postura |
| Una conversación a la vez | Cada conflicto se trata por separado, con su tarea o su registro |
| Respeto en el trato | Se cuestiona la propuesta, no a quien la hace. Los mensajes son claros y sin ironía |
| Decidir y avanzar | Una vez decidido, el equipo respalda la decisión aunque no sea la que prefería, y puede pedir revisarla solo con evidencia nueva |
| Transparencia | Las decisiones y sus motivos están en el tablero o en el documento afectado |
| Revisión entre pares | Todos revisan el código ajeno, y las observaciones se hacen sobre el código y no sobre la persona |

Acuerdos de trabajo propuestos, por confirmar en la primera revisión del equipo (D-01):

| Acuerdo | Valor propuesto |
| --- | --- |
| Respuesta a un mensaje que pide una decisión | Dentro de 1 día hábil |
| Aviso de una tarea que no llegará a tiempo | Apenas se sabe, y siempre antes del día de la fecha de término |
| Cambio en algo que es responsabilidad de otro | Se avisa antes de hacerlo |
| Canal de trabajo | Microsoft Teams para conversar y el tablero para decidir y registrar |

## Roles en un conflicto

| Rol | Quién | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Partes | Las personas que no están de acuerdo | Exponen su postura con evidencia y buscan un acuerdo |
| Facilitador | Un integrante que no es parte. Si el conflicto es entre dos, el tercero. Si los tres están involucrados, se pasa al docente | Ordena la conversación, mantiene el foco en el hecho y propone alternativas |
| Responsable del registro | Claudio Varas, por su rol de planificación y documentación | Anota el conflicto, la decisión y su motivo, y actualiza el tablero y el documento afectado |
| Docente guía | Luis Bravo | Orienta cuando el equipo no logra resolver, y se consulta siempre que un cambio afecte una exclusión del alcance |
| Cliente | Departamento de TI de Carozzi | Aclara necesidades y confirma el alcance cuando la duda es de negocio |

Si el responsable del registro es parte del conflicto, el registro lo lleva el facilitador.

### Responsables de decisión

Una decisión técnica la toma quien responde por el área, escuchando a los otros dos. Las decisiones de alcance, prioridad, planificación y calidad las toma el equipo por mayoría (2 de 3).

| Área | Responsable | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura, seguridad, IoT, Zabbix y lector HID | Álvaro González | SICMA-PRY |
| Backend, web y móvil, modelo de datos e integraciones de Microsoft y Power BI | Fidel Rodríguez | SICMA-PRY |
| Plan, documentos, Kanban y pruebas | Claudio Varas | SICMA-PRY |

El responsable del área no puede imponer una decisión que contradiga un requerimiento vigente o que cambie el alcance. En ese caso se aplica la gestión de cambios de SICMA-PRY.

## Procedimiento

El conflicto se resuelve por niveles. Se sube de nivel solo si el anterior no llegó a un acuerdo. Los plazos son propuestos y se confirman en la primera revisión del equipo (D-01).

| Nivel | Qué ocurre | Plazo propuesto | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Conversación directa | Las partes se reúnen, exponen su postura con evidencia y buscan un acuerdo | 2 días hábiles desde que se plantea | Acuerdo, o paso al nivel 2 |
| 2. Facilitación | El facilitador escucha a ambas partes en la revisión del equipo y propone alternativas | La siguiente revisión del equipo, y no más de 3 días hábiles | Acuerdo, o paso al nivel 3 |
| 3. Decisión del equipo | Se votan las alternativas con los criterios de decisión. Decide la mayoría (2 de 3), y el responsable del registro anota la decisión | La misma reunión del nivel 2 | Decisión registrada |
| 4. Docente guía | Se informa el caso al docente con los hechos, las alternativas y los criterios aplicados, y se sigue su orientación | La siguiente instancia disponible con el docente | Orientación registrada |

Mientras un conflicto está abierto, la tarea afectada sigue en su columna del tablero con una nota, y las tareas independientes continúan. Si el conflicto bloquea una entrega, se informa en el estado de avance.

### Criterios de decisión

Los criterios se aplican en este orden. Si una postura contradice un criterio anterior, no se sigue.

| Orden | Criterio | Pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimientos y alcance | ¿Cuál alternativa respeta SICMA-REQ y las exclusiones de SICMA-PRY? |
| 2 | Objetivo y plazos | ¿Cuál permite cumplir el objetivo SMART y las fechas de las fases? |
| 3 | Prioridad | ¿Cuál protege primero los requerimientos Must? |
| 4 | Evidencia | ¿Qué muestran el código, las pruebas y los registros? |
| 5 | Riesgo | ¿Cuál tiene menor riesgo técnico y menor impacto en seguridad? |
| 6 | Esfuerzo | Si hay empate, ¿cuál cuesta menos y se puede revertir más fácil? |

### Estilos de resolución

Los estilos siguen el modelo de Thomas y Kilmann. El equipo prefiere colaborar, y usa los otros cuando la situación lo pide.

| Estilo | Cuándo se usa en el proyecto |
| --- | --- |
| Colaborar | Es el estilo por defecto: las dos posturas importan y hay tiempo para buscar una solución que sirva a ambas |
| Comprometer | Hay un plazo cercano y cada parte cede algo, por ejemplo, reducir el alcance de una tarea para entregarla a tiempo |
| Competir | Solo en una urgencia de seguridad o de integridad de datos, donde alguien debe decidir rápido y se informa después |
| Acomodar | El tema importa más a la otra persona que a uno, y ceder no afecta el alcance ni los plazos |
| Evitar | Solo cuando el tema es menor o no es el momento; se deja anotado para retomarlo, porque no resuelve el fondo |

## Situaciones frecuentes

| Situación | Qué se hace |
| --- | --- |
| El código contradice un documento | Se cruzan ambos con SICMA-REQ. El equipo decide si se corrige el código o el documento, y se registra en el control de cambios (riesgo R-08). Un ejemplo vigente es el bloqueo de cuenta que pide SICMA-CLA y que aún no existe en el código |
| Dos personas quieren dos diseños | Cada una expone su alternativa con ventajas y riesgos. Se aplican los criterios de decisión. Decide el responsable del área si ambas cumplen los requerimientos |
| Una tarea depende de otra que no llega | Se avisa al dueño de la tarea, se revisa la dependencia en el tablero y se define una fecha nueva o un simulador temporal. Si no hay acuerdo, se pasa al nivel 2 |
| Un integrante tiene más trabajo que los otros | Se revisa la carga en el tablero y se redistribuyen tareas en la siguiente revisión. Falta un registro de horas por integrante (D-02) |
| Se pide un cambio de alcance | Se sigue la gestión de cambios de SICMA-PRY. Si toca una exclusión, se consulta al docente (riesgo R-10) |
| No hay acuerdo sobre la gravedad de un defecto | El administrador de defectos propone la severidad según SICMA-PLP. Si alguien no está de acuerdo, el equipo la confirma por mayoría |
| Una tarea no avanza y no hay respuesta | Se recuerda por Teams, se anota en el tablero, y si pasa un día hábil más se pide una revisión para reasignarla |
| El cliente o un tercero pide algo fuera del alcance | El equipo da una sola respuesta, apoyada en SICMA-REQ y las exclusiones. Si hay duda, se consulta al docente |
| Un acceso o una cuenta externa no llega | Se registra como riesgo R-02, se avanza con un simulador con el mismo formato de mensaje y se repite la prueba con el sistema real |
| Falta de coincidencia de horarios | Se fijan horarios conjuntos y se usa el tablero como registro (riesgo R-03) |

## Registro y seguimiento

Cada conflicto que pase del nivel 1 se anota en el registro. El registro vive en el tablero Kanban, en la tarea afectada, y se resume en cada estado de avance.

| Campo | Qué contiene |
| --- | --- |
| ID | CF-01, CF-02, y así sucesivamente |
| Fecha | Cuándo se planteó |
| Tipo | Uno de los tipos de este documento |
| Partes y facilitador | Quiénes participan |
| Descripción | El hecho, sin juicios de valor |
| Alternativas | Las opciones que se consideraron |
| Decisión y criterio | Qué se decidió y con qué criterio |
| Responsable y fecha de cierre | Quién ejecuta y para cuándo |
| Estado | Abierto, Decidido o Cerrado |

El registro parte vacío en esta versión. Cada estado de avance informa cuántos conflictos se abrieron, cuántos se cerraron y en qué nivel se resolvieron. Si un mismo tema vuelve a aparecer más de una vez, se revisa la causa (un requerimiento ambiguo, un contrato sin definir, una carga mal repartida) y se corrige en el documento que corresponda.

## Relación con los riesgos del proyecto

| Riesgo de SICMA-PRY | Cómo ayuda este documento |
| --- | --- |
| R-03. Falta de coordinación de horarios | Acuerdos de trabajo y tratamiento de los conflictos de coordinación |
| R-08. La documentación contradice al código | Procedimiento para decidir si se corrige el código o el documento |
| R-10. El alcance se amplía sin control | Regla de que los cambios de alcance pasan por la gestión de cambios y, si tocan una exclusión, por el docente |
| R-12. Resultados sin evidencia verificable | Registro de las decisiones con su motivo |

## Trazabilidad

| Origen | Se usa en este documento |
| --- | --- |
| SICMA-PRY v1.0 | Roles, comunicación, gestión de cambios y riesgos |
| SICMA-REQ v1.0 | Primer criterio de decisión y reglas de alcance |
| SICMA-PLP v1.0 | Severidad de defectos |
| SICMA-EAV v1.0 | Ejemplo de contradicción entre documento y código |

## Supuestos y pendientes

| ID | Tema | Supuesto o pendiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Plazos y acuerdos | Los plazos de los niveles y los acuerdos de trabajo son propuestas. Se confirman en la primera revisión del equipo | Abierto |
| D-02 | Registro de horas | No hay registro de horas por integrante, así que la carga se mide por las tareas del tablero | Abierto |
| D-03 | Contacto con el cliente | Falta definir quién habla con el cliente en cada tema, para dar una sola respuesta | Abierto |
| D-04 | Canal con el docente | Falta confirmar cómo se informa un caso al docente (correo, Teams o reunión) | Abierto |
| D-05 | Stakeholders | El documento de stakeholders aún no existe. Cuando exista, se agrega el detalle de quién interviene por interesado | Abierto |
| D-06 | Actas | Los acuerdos se registran en el tablero. Cuando haya actas reales, se enlazan desde el registro | Abierto |
| D-07 | Frecuencia de revisiones | SICMA-PRY deja abierta la frecuencia de las revisiones del equipo (D-06 de ese documento). Este procedimiento la necesita definida | Abierto |

## Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Conflicto | Diferencia de posturas sobre una tarea, una decisión o una fecha que puede frenar el trabajo |
| Facilitador | Integrante que no es parte y que ordena la conversación |
| Mediación | Intervención de un tercero que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, sin imponerlo |
| Escalamiento | Subir un conflicto al siguiente nivel cuando el anterior no lo resolvió |
| Mayoría | Decisión con al menos 2 de los 3 votos |
| Must y Should | Prioridad de un requerimiento: imprescindible o deseable |
| Gestión de cambios | Camino que sigue un cambio de alcance, fechas, requerimientos o documentos |

## Referencias

Documentos del proyecto

[1] Equipo SICMA. Formato Universal de documentos SICMA. 2026.

[2] SICMA-REQ v1.0. Requerimientos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[3] SICMA-CLA v1.0. Diagrama de Clases. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[4] SICMA-PLP v1.0. Plan de Pruebas. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[5] SICMA-CPR v1.0. Casos de Prueba. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[6] SICMA-PRY v1.0. Plan del Proyecto. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[7] SICMA-EAV v1.0. Estado de Avance. Equipo SICMA, 2026-10-17.

Normas y fuentes externas

[8] Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7.ª edición. PMI.

[9] Thomas, K. W. y Kilmann, R. H. (1974). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom.

[10] Fisher, R., Ury, W. y Patton, B. (2011). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (3.ª ed.). Penguin Books.

## Anexos

### Anexo A. Plantilla del registro de conflictos

| ID | Fecha | Tipo | Partes y facilitador | Descripción | Decisión y criterio | Responsable y cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF-01 |  |  |  |  |  |  |  |

### Anexo B. Guion de una conversación de nivel 1

| Paso | Pregunta o acción |
| --- | --- |
| 1 | Cada parte dice, en una frase, qué hecho cree que hay que resolver |
| 2 | Cada parte expone su postura con la evidencia que la respalda |
| 3 | Se buscan los puntos en común y las diferencias reales |
| 4 | Se proponen al menos dos alternativas |
| 5 | Se aplican los criterios de decisión y se elige una |
| 6 | Se anota qué se decidió, quién lo hace y para cuándo |