SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Stakeholders

SICMA-STK

| EQUIPO DEL PROYECTO Álvaro Antonio González Briones Claudio Alejandro Varas Toro Fidel Argenis Rodríguez Prieto DOCENTE Luis Bravo | FECHA DE LA VERSIÓN 17 de octubre de 2026 CARRERA Ingeniería Informática ASIGNATURA Portafolio de Título · Proyecto APT |
| --- | --- |

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Plaza Oeste · Santiago de Chile

Tabla de contenido

Control de cambios	3

Resumen y propósito	3

Alcance y criterios	4

Registro de stakeholders	4

Interesados reales	4

Roles del escenario	5

Matriz de influencia e interés	6

Expectativas y desacuerdos previsibles	6

Plan de comunicación y evidencias	6

Relación con los requerimientos	7

Seguimiento y control del registro	7

Trazabilidad	8

Supuestos y pendientes	8

Glosario	9

Referencias	10

Anexos	10

Anexo A. Plantilla del registro de revisión de un recorrido	10

## Control de cambios

Versión vigente 1.1 del documento SICMA-STK. Reemplaza a la versión 1.0; el detalle de cada versión está en la tabla de versiones.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID del documento | SICMA-STK |
| Versión | 1.1 |
| Estado | Vigente |
| Fecha | 2026-10-17 |
| Basado en | Documento Gestión de stakeholders de la Fase 1 (versión 1.1 del 5 de octubre de 2026), SICMA-REQ v1.0, SICMA-PRY v1.0, SICMA-RCF v1.0 y SICMA-EAV v1.0 |

| Versión | Fecha | Autor | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Primera versión del registro y análisis de stakeholders de SICMA. |
| 1.1 | 2026-10-17 | Claudio Varas | Se rehace el registro con los stakeholders del documento Gestión de stakeholders de la Fase 1: 4 interesados reales y 7 roles del escenario. Se quitan las tecnologías, los proveedores, las instituciones y los departamentos que figuraban como stakeholders. |

## Resumen y propósito

Este documento identifica a las personas y los roles que participan en SICMA, lo evalúan o representan necesidades de uso. Define qué necesita cada uno, cómo interviene en la revisión de los entregables y qué evidencia conserva el equipo. Su propósito es mantener un alcance compartido y resolver a tiempo las decisiones del semestre.

El registro tiene 11 stakeholders, los mismos del documento de stakeholders de la Fase 1:

- 4 interesados reales: los tres integrantes del equipo y el docente guía, Luis Bravo.

- 7 roles del escenario: Jefatura y key users, Administrador, Técnico, Auditor, persona que ingresa, contratistas y solicitante. Los representan integrantes del equipo con cuentas de prueba.

SICMA se desarrolla y se prueba en un entorno simulado, sin autorización para intervenir infraestructura productiva. Por eso las revisiones de los roles del escenario no se presentan como aceptación de un cliente real, y este documento no acredita reuniones, entrevistas ni aprobaciones que no estén registradas.

No incluye datos personales de contacto.

## Alcance y criterios

Quién es un stakeholder. Una persona o un rol que participa en el proyecto, que lo evalúa o que representa una necesidad de uso.

Qué queda fuera del registro. Los componentes y las dependencias técnicas (ESP32, lector de huellas, Zabbix, Power BI, MySQL, y los servicios de Microsoft Forms, Teams y Power Automate) no son stakeholders. Tampoco se registran instituciones, departamentos ni proveedores sin participación confirmada. Las dependencias técnicas y de acceso se gestionan como riesgos en SICMA-PRY (por ejemplo, R-02).

Criterios de análisis. Las valoraciones son una propuesta del equipo, no resultado de entrevistas, y se confirman en la primera revisión (D-01).

| Nivel | Influencia | Interés |
| --- | --- | --- |
| Alta | Puede decidir sobre el alcance, la evaluación o la aceptación del escenario | Participa directamente en los resultados |
| Media | Puede condicionar los requisitos y la validación | Revisa evidencias puntuales |
| Baja | Aporta necesidades sin decidir el alcance | Solo requiere información eventual |

Para los roles del escenario, la influencia se interpreta dentro de la validación y no representa autoridad de una organización real sobre el proyecto académico.

| Influencia | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| Alta | Alto | Gestionar de cerca: involucrar en las decisiones |
| Alta | Medio o bajo | Mantener satisfecho: informar y pedir lo necesario a tiempo |
| Media o baja | Alto | Mantener informado: avisar de los cambios y recoger sus comentarios |
| Media o baja | Medio o bajo | Monitorear: informar lo mínimo y revisar si su situación cambia |

## Registro de stakeholders

### Interesados reales

| ID | Interesado | Necesidad principal | Participación prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Álvaro González | Alcance realizable y tareas claras | Infraestructura, seguridad, IoT, Zabbix y lector HID |
| ST-02 | Claudio Varas | Coherencia entre requisitos, diseño y evidencia | Planificación, documentación, Kanban y pruebas |
| ST-03 | Fidel Rodríguez | Integraciones y validaciones realizables en el semestre | Backend, web y móvil, modelo de datos, integraciones de Microsoft y Power BI, y documentos |
| ST-04 | Luis Bravo, docente guía | Evidencias comprensibles y alineadas con la pauta | Retroalimentación y evaluación académica conforme a la asignatura |

El equipo decide el diseño del sistema. El docente orienta y evalúa dentro de la asignatura, y no tiene la responsabilidad de desarrollar el sistema, administrar el datacenter simulado ni aprobar cada cambio técnico. La participación prevista de ST-01 a ST-03 sigue SICMA-PRY v1.0 (D-02).

La dedicación es de 15 horas semanales por integrante, que suman 810 horas-persona en las 18 semanas del semestre.

### Roles del escenario

| ID | Rol | Necesidad que representa | Validación propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-05 | Jefatura y key users | Jefatura: aprobar o rechazar las intervenciones en Teams y ver los indicadores. Key user: enterarse de las intervenciones que afectan a su servicio | Ensayar la aprobación y los avisos. Confirmar qué cuentas representan a los key users (D-03) |
| ST-06 | Administrador | Gestionar cuentas, roles, catálogos y umbrales, y asignar al técnico de cada intervención aprobada | Validar roles, desactivación de cuentas, umbrales y asignación. No administra los permisos físicos |
| ST-07 | Técnico | Ejecutar las intervenciones asignadas y operar activos, lecturas y eventos | Registrar inicio, avance y cierre, y conservar activos e historial |
| ST-08 | Auditor | Consultar activos, eventos, intervenciones, accesos e indicadores | Verificar que es solo lectura y que hay trazabilidad |
| ST-09 | Persona que ingresa | Validación externa de su acceso físico con el lector HID | Registrar los intentos permitidos y denegados, sin guardar huellas en SICMA |
| ST-10 | Contratistas | Administrar de forma externa las altas y bajas de acceso físico | Representar el proceso externo. SICMA registra los eventos que recibe |
| ST-11 | Solicitante | Solicitar una intervención mediante Microsoft Forms | Comprobar la recepción, la agenda y el aviso de estado |

Los roles los representan integrantes del equipo con cuentas e identidades de prueba. La persona autorizada para el acceso físico es independiente del usuario de la aplicación. Ser stakeholder no da acceso a datos ni permite aprobar cambios fuera del rol autorizado. Los permisos de cada rol en el sistema los definen los documentos de diseño.

Según SICMA-REQ, la Jefatura aprueba las intervenciones y el Administrador asigna al técnico. El key user no aprueba ni asigna: solo recibe avisos.

## Matriz de influencia e interés

| ID | Stakeholder | Influencia | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Álvaro González | Alta | Alto | Gestionar de cerca |
| ST-02 | Claudio Varas | Alta | Alto | Gestionar de cerca |
| ST-03 | Fidel Rodríguez | Alta | Alto | Gestionar de cerca |
| ST-04 | Luis Bravo, docente guía | Alta | Alto | Gestionar de cerca |
| ST-05 | Jefatura y key users | Alta | Alto | Gestionar de cerca |
| ST-06 | Administrador | Media | Alto | Mantener informado |
| ST-07 | Técnico | Media | Alto | Mantener informado |
| ST-08 | Auditor | Media | Medio | Monitorear |
| ST-09 | Persona que ingresa | Baja | Medio | Monitorear |
| ST-10 | Contratistas | Baja | Medio | Monitorear |
| ST-11 | Solicitante | Baja | Medio | Monitorear |

Las valoraciones de ST-01 a ST-09 son las del documento de la Fase 1. Las de ST-10 y ST-11 las propone este documento, porque el de la Fase 1 no las valoró.

|  | Interés medio | Interés alto |
| --- | --- | --- |
| Influencia alta | Sin stakeholders | Gestionar de cerca: ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05 |
| Influencia media o baja | Monitorear: ST-08, ST-09, ST-10, ST-11 | Mantener informado: ST-06, ST-07 |

## Expectativas y desacuerdos previsibles

| Tensión | Cómo se resuelve |
| --- | --- |
| El equipo puede priorizar amplitud funcional, mientras que los roles operativos piden confiabilidad y facilidad de uso | Se revisa la prioridad del requisito, su aporte al objetivo y su costo en el semestre. No se amplía el alcance solo porque un componente permita nuevas funciones |
| Un dispositivo o una cuenta no está disponible | El bloqueo se revisa con el responsable de la integración. No se oculta con una validación simulada: se declara, y se repite la prueba cuando el componente esté disponible (riesgos R-02 y R-04 de SICMA-PRY) |
| La Jefatura y el Administrador se superponen | Se aplica la regla de SICMA-REQ: la Jefatura aprueba y el Administrador asigna |
| Hay un desacuerdo interno | Se sigue SICMA-RCF: conversación, facilitación, decisión por mayoría y, si afecta una exigencia académica, orientación del docente |

## Plan de comunicación y evidencias

Las frecuencias son propuestas de trabajo y no representan reuniones ya realizadas. SICMA-PRY deja abierta la frecuencia de las revisiones (D-06 de ese documento).

| Destinatario | Frecuencia | Contenido y medio | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo (ST-01 a ST-03) | Semanal y ante bloqueos | Reunión breve y revisión de las tareas; avances, dependencias, acuerdos y próximos pasos | Acta y referencias a los issues o commits pertinentes |
| Docente guía (ST-04) | Según las clases y los hitos de evaluación | Avance resumido, dudas específicas y entregables, por el canal de la asignatura | Retroalimentación recibida y estado de su atención |
| Roles del escenario (ST-05 a ST-11) | Al cerrar cada flujo principal | Demostración en el laboratorio y recorrido guiado por un compañero, con los resultados esperados y los observados | Registro de revisión y capturas con datos ficticios |
| Equipo | Antes de cada entrega | Revisión de consistencia, requisitos cubiertos y observaciones pendientes | Lista de revisión y versión identificable en GitHub |

Las actas registran los participantes reales, los acuerdos, el responsable de cada acción, el plazo y el estado. La coordinación de cada reunión puede rotar entre los tres integrantes: quien coordina consolida los acuerdos y comparte el registro, y los demás revisan que refleje lo conversado. Las observaciones del docente se guardan con su fecha y contexto, sin atribuirle decisiones que no comunicó.

Un commit demuestra una modificación, no por sí solo la aprobación del equipo. Mientras no exista una revisión, su estado es Pendiente.

Para revisar un entregable, un compañero distinto de su autor representa al rol del escenario, y el registro de revisión indica quién tuvo cada papel.

## Relación con los requerimientos

| Stakeholder | Requerimientos que lo involucran |
| --- | --- |
| ST-05 Jefatura y key users | RF-INT-03, RF-INT-04, RF-BI-01 y RF-BI-02 |
| ST-06 Administrador | RF-ID-04, RF-ID-05, RF-CAT-01 a RF-CAT-05, RF-AMB-03, RF-ACC-02 y RF-INT-05 |
| ST-07 Técnico | RF-ACT-01 a RF-ACT-04, RF-AMB-01 a RF-AMB-05, RF-INF-02 y RF-INT-06 |
| ST-08 Auditor | RF-ACC-03, RF-BI-01 y RF-BI-02 |
| ST-09 Persona que ingresa | RF-ACC-01 |
| ST-10 Contratistas | RF-ACC-02 |
| ST-11 Solicitante | RF-INT-01, RF-INT-02 y RF-INT-04 |

## Seguimiento y control del registro

Los tres integrantes revisan este documento en cada hito y cuando cambia el alcance, aparece un interesado real o se modifica una responsabilidad. La versión siguiente indica qué cambió y por qué. No se alteran evidencias anteriores para aparentar una aprobación retrospectiva.

Tratamiento de una observación. Se registra el stakeholder, la fecha, el requisito o la pantalla afectada, la descripción y la evidencia. Se evalúa su efecto en el alcance, el plazo y las dependencias. El equipo acuerda aceptar, ajustar, posponer o rechazar, con su motivo, asigna un responsable y una fecha, y comprueba el resultado antes de cerrar.

| Control | Criterio de revisión |
| --- | --- |
| Cobertura de roles | Cada rol del escenario participa en al menos un recorrido documentado antes de la entrega final |
| Observaciones | Toda observación aceptada tiene responsable, plazo y estado; las pendientes quedan visibles |
| Decisiones | Todo cambio de alcance aceptado conserva su motivo y la referencia a los documentos afectados |
| Retroalimentación | Cada comentario del docente registra su tratamiento, y no implica aprobación automática |

## Trazabilidad

| Origen | Se usa en este documento |
| --- | --- |
| Documento Gestión de stakeholders de la Fase 1, versión 1.1 | Lista de stakeholders, valoraciones, plan de comunicación y criterios de seguimiento |
| SICMA-REQ v1.0 | Roles del sistema y requerimientos por rol |
| SICMA-PRY v1.0 | Roles del equipo, comunicación y riesgos |
| SICMA-RCF v1.0 | Resolución de desacuerdos |
| SICMA-EAV v1.0 | Requerimientos que dependen de integraciones |

## Supuestos y pendientes

| ID | Tema | Supuesto o pendiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Valoraciones | La influencia, el interés y las estrategias son una propuesta del equipo. Se confirman en la primera revisión | Abierto |
| D-02 | Responsabilidades del equipo | El documento de la Fase 1 asigna otras responsabilidades que SICMA-PRY v1.0 (por ejemplo, Forms y Power Automate a Claudio, y el clúster MySQL a Fidel). Este documento sigue SICMA-PRY. Falta que el equipo confirme cuál queda vigente | Abierto |
| D-03 | Key users | Falta confirmar qué cuentas representan a los key users y si se asocian a la Jefatura | Abierto |
| D-04 | Frecuencia de reuniones | La frecuencia semanal es propuesta. SICMA-PRY deja abierta su definición | Abierto |
| D-05 | Canal con el docente | Se usa el canal y las fechas que fije la asignatura, sin suponer disponibilidad adicional | Abierto |
| D-06 | Revisión de los roles del escenario | Falta asignar quién representa a cada rol y en qué fecha se hace cada recorrido | Abierto |

## Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Stakeholder | Persona o rol que participa en el proyecto, lo evalúa o representa una necesidad de uso |
| Interesado real | Persona confirmada que participa en el proyecto: el equipo y el docente |
| Rol del escenario | Rol que representa una necesidad de uso y que encarna un integrante del equipo con cuentas de prueba |
| Influencia | Capacidad de decidir o condicionar el alcance, la evaluación o la validación |
| Interés | Medida en que el stakeholder participa en los resultados |
| Key user | Usuario del servicio sobre el que se hará una intervención; solo recibe avisos |
| Persona que ingresa | Persona que se valida en el lector HID para un acceso físico |

## Referencias

Documentos del proyecto

[1] Equipo SICMA. Formato Universal de documentos SICMA. 2026.

[2] Equipo SICMA. Gestión de stakeholders, versión 1.1 (5 de octubre de 2026). Documento de la Fase 1.

[3] SICMA-REQ v1.0. Requerimientos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[4] SICMA-PRY v1.0. Plan del Proyecto. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[5] SICMA-RCF v1.0. Resolución de Conflictos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[6] SICMA-EAV v1.0. Estado de Avance. Equipo SICMA, 2026-10-17.

Normas y fuentes externas

[7] Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7.ª edición. PMI.

[8] Mendelow, A. L. (1981). Environmental scanning: The impact of the stakeholder concept. Proceedings of the Second International Conference on Information Systems, 407-418.

## Anexos

### Anexo A. Plantilla del registro de revisión de un recorrido

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Rol del escenario | ST-XX y nombre del rol |
| Quién lo representa y quién lo revisa | Dos integrantes distintos |
| Fecha | Cuándo se hizo el recorrido |
| Flujo revisado | Por ejemplo, solicitud, aprobación, asignación y cierre de una intervención |
| Resultado esperado y observado | Qué debía pasar y qué pasó |
| Observaciones | Hechos, sin juicios de valor |
| Estado | Pendiente, Aceptada, Ajustar o Rechazada, con el motivo |