}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | ALVARO ANTONIO GONZALEZ BRIONES |
| --- | --- |
| Rut | 18531028-0 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre estudiante | CLAUDIO ALEJANDRO VARAS TORO |
| --- | --- |
| Rut | 21123570-5 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre estudiante | FIDEL ARGENIS RODRIGUEZ PRIETO |
| --- | --- |
| Rut | 26494594-1 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SICMA - Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de soluciones tecnológicas aplicando principios de programación de software, orientadas a la integración de plataformas web y móviles. - Diseño y programación de bases de datos para el manejo eficiente, escalable y seguro de la información. - Gestión de proyectos informáticos utilizando metodologías ágiles, considerando plazos, recursos y riesgos. - Validación de productos y procesos mediante pruebas funcionales, de integración y seguridad, conforme a buenas prácticas de la industria. - Implementación y monitoreo de infraestructura tecnológica mediante sensores IoT, control de accesos y herramientas de gestión, aplicando criterios de ciberseguridad. |
| Competencias | Programación de software, programación de bases de datos, gestión de proyectos y calidad de software, arquitectura de software, diseño de prototipos, seguridad de sistemas computacionales e integración de plataformas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la gestión fragmentada de activos tecnológicos, condiciones ambientales, accesos e intervenciones dentro de un centro de datos simulado, situación que dificulta la trazabilidad de la información y puede retrasar la detección de fallas que comprometan la continuidad operativa. Este tema se escogió porque permite aplicar de forma integrada varias competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática —programación de software, bases de datos, arquitectura, seguridad e integración de plataformas— dentro de un mismo desarrollo, en lugar de abordarlas por separado. La situación se sitúa en un centro de datos simulado, que reproduce el tipo de infraestructura que administran empresas medianas y grandes con alta dependencia de sus sistemas tecnológicos: múltiples activos que registrar, condiciones ambientales que monitorear, puntos de acceso físico y personal técnico a cargo de su mantención. La problemática impacta principalmente a los administradores, técnicos y jefaturas responsables de la infraestructura tecnológica, quienes hoy deben gestionar por separado la información de activos, condiciones ambientales y accesos, lo que retrasa la respuesta ante incidentes y dificulta la toma de decisiones. El aporte de valor del proyecto, de carácter simulado, consiste en centralizar esta información en un solo sistema, generar alertas automáticas ante situaciones relevantes y entregar visualización de indicadores que apoyen la toma de decisiones técnicas, reduciendo los tiempos de detección y respuesta frente a fallas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como propósito desarrollar SICMA, una solución informática integrada para el control y monitoreo de activos tecnológicos en un centro de datos simulado, que permita centralizar en un solo sistema la información que hoy se gestiona de forma separada. Para abordar la problemática planteada, la solución permitirá registrar e identificar los activos, consultar su estado en tiempo real, mantener un historial de eventos y generar alertas automáticas ante situaciones relevantes, evitando así los retrasos en la detección de fallas descritos en el apartado anterior. La solución integrará una plataforma web y una aplicación móvil para la gestión de usuarios, activos, accesos e intervenciones; una base de datos MySQL de alta disponibilidad para el almacenamiento estructurado y escalable de la información; sensores para el monitoreo de condiciones ambientales; control de acceso biométrico; monitoreo de infraestructura mediante Zabbix; y visualización de indicadores a través de Power BI. Estos componentes se desarrollarán de manera incremental y modular, de modo que cada uno pueda incorporarse o mejorarse sin necesidad de reconstruir el sistema completo, manteniendo así un alcance realizable dentro del período académico. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, que capacita al egresado para realizar labores de desarrollo, integración de sistemas computacionales, seguridad de sistemas computacionales, aseguramiento de la calidad del software y gestión de proyectos informáticos. SICMA pone en práctica estas capacidades en conjunto, ya que exige planificar y ejecutar un proyecto real, diseñar y construir una solución de software completa, y validar su correcto funcionamiento antes de la entrega. Cada una de las competencias seleccionadas resulta necesaria para resolver la problemática planteada. La programación de software permite construir los módulos de gestión de activos, usuarios, accesos e intervenciones que conforman la plataforma web y móvil. La programación de bases de datos permite diseñar un modelo de datos capaz de almacenar y relacionar la información de activos, eventos, alertas y mediciones de forma organizada y escalable. La arquitectura de software resulta indispensable para definir cómo se conectarán entre sí los distintos componentes del sistema web, móvil, sensores, base de datos, monitoreo y seguridad de manera coherente y mantenible. El diseño de prototipos permite validar la usabilidad de las interfaces antes de iniciar el desarrollo, reduciendo el riesgo de rediseños posteriores. La gestión de proyectos y calidad de software asegura que las actividades se planifiquen, se distribuyan entre el equipo y se verifiquen mediante pruebas funcionales, de integración y de seguridad. La seguridad de sistemas computacionales es necesaria para proteger la información sensible que maneja el sistema, en particular los datos del control de acceso biométrico y las comunicaciones con los sensores IoT. Finalmente, la integración de plataformas resulta central en SICMA, ya que el proyecto no consiste en un solo sistema aislado, sino en la articulación de múltiples tecnologías: Sensores, Zabbix, Power BI, control biométrico y base de datos dentro de una misma solución. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se relaciona estrechamente con los intereses profesionales del equipo, orientados al desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos de calidad, aplicando estándares y buenas prácticas de la industria. SICMA permite poner en práctica esta orientación de manera concreta, ya que exige planificar, organizar y liderar el desarrollo de una solución que integra múltiples componentes tecnológicos, algo que resulta especialmente atractivo para quienes se identifican con un perfil de liderazgo y con la gestión de equipos basada en la empatía, la confianza y el respeto. Asimismo, el equipo encuentra en este proyecto una oportunidad de fortalecer áreas que considera parte de sus fortalezas, como la programación y el modelamiento de bases de datos, el desarrollo de software y la seguridad de sistemas computacionales, todas ellas presentes en los distintos componentes de SICMA. Desarrollar este proyecto contribuirá al crecimiento profesional del equipo al permitirle aplicar en conjunto estas capacidades en un contexto real de trabajo colaborativo, reforzando además la disciplina de gestión de proyectos y el manejo de estándares de calidad que se espera consolidar antes de egresar. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | SICMA es factible de desarrollar durante las 18 semanas del semestre, dedicando el equipo 15 horas semanales de trabajo al proyecto. Ya se cuenta con los sensores y el lector biométrico necesarios, Zabbix on premise , MySQL correrá de forma local, y se dispone de computadores, celulares e internet de alta velocidad para el desarrollo y las pruebas. Como factor que facilita el desarrollo, ninguna de las tecnologías es nueva para el equipo: todos manejan herramientas de Business Intelligence y uno de los integrantes tiene años de experiencia en redes y servidores. Como posible factor de riesgo se identifica la coordinación de los tiempos de trabajo entre los integrantes, lo que se resolverá organizando horarios conjuntos y manteniendo una comunicación constante que permita distribuir las tareas y anticipar descoordinaciones antes de que afecten los plazos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar SICMA, un prototipo integrado que centralice el control y monitoreo de los activos de un datacenter simulado, para mejorar su trazabilidad y apoyar la continuidad operativa. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de SICMA. - Diseñar la arquitectura y el modelo de datos escalable de la solución. - Diseñar prototipos de las interfaces web y móvil para validar la experiencia de usuario antes del desarrollo. - Desarrollar una plataforma web y una aplicación móvil para gestionar activos, usuarios, accesos e intervenciones. - Implementar el monitoreo de temperatura y humedad mediante Arduino y sensores, e integrar el control biométrico, Zabbix y Power BI. - Aplicar medidas de seguridad al sistema para proteger la información de accesos, activos y comunicaciones con los sensores. - Realizar pruebas funcionales, de integración y de calidad, incorporando las mejoras detectadas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El equipo abordará el desarrollo de SICMA mediante un enfoque híbrido entre Kanban y DevOps, adecuado para un equipo reducido de tres integrantes que requiere simplicidad organizativa y comunicación directa. Kanban se utilizará para visualizar el flujo de trabajo en un tablero único (columnas de Por hacer, En desarrollo, En revisión/pruebas y Completado), aplicando límites de trabajo en curso (WIP) que permitan al equipo enfocarse en terminar las tareas iniciadas antes de tomar nuevas, facilitando la detección temprana de cuellos de botella. Sobre esta base, se incorporarán prácticas de DevOps para integrar de forma continua el desarrollo con las actividades de despliegue, pruebas y monitoreo, dado que SICMA combina componentes de software con componentes de infraestructura (sensores, monitoreo con Zabbix y control de acceso). El código se integrará con frecuencia en el repositorio de GitHub, incorporando pruebas de manera temprana en cada entrega, lo que favorece ciclos de retroalimentación cortos y la corrección oportuna de errores. El desarrollo será incremental: SICMA se construirá por componentes funcionales priorizados requerimientos y diseño, plataforma web y móvil, monitoreo IoT e integraciones, seguridad y pruebas, de modo que cada incremento agregue valor verificable sin necesidad de esperar a que el sistema esté completo para validar su funcionamiento. En cuanto a los roles del equipo, Álvaro será responsable de la infraestructura, la seguridad y la integración con Zabbix, de los sensores IoT; Fidel, del desarrollo web y móvil, la base de datos y la integración; y Claudio, de la planificación, la documentación y la coordinación de las pruebas. El tablero Kanban será gestionado de forma conjunta, con revisiones periódicas breves que reemplazan las reuniones formales de otras metodologías, priorizando la comunicación directa entre los integrantes.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Tablero Kanban del proyecto (.png/.pdf o enlace) | Captura o exportación del tablero mostrando las columnas de trabajo (Por hacer, En desarrollo, En revisión/pruebas, Completado) y el estado de las tareas al corte de avance. | Evidencia la aplicación de la metodología Kanban y el control del flujo de trabajo del equipo. |
| Avance | Requerimientos y diseño (.docx, .pdf y .png) | Documento con requerimientos, prototipos de interfaz, diagrama de arquitectura y modelo de datos. | Demuestra el levantamiento, diseño y prototipado de la solución mediante archivos revisables. |
| Avance | Repositorio GitHub e historial de commits (.zip o enlace) | Repositorio con código fuente, commits, ramas e incrementos entregados hasta la fecha. | Permite verificar el avance incremental, la integración continua y la colaboración del equipo. |
| Final | Producto mínimo viable de SICMA (.zip, .apk, .sql y .pbix) | Código del sistema web e integración ESP32, aplicación móvil instalable, script de base de datos y panel de Power BI. | Permite ejecutar y comprobar el cumplimiento de los objetivos y requisitos principales. |
| Final | Evidencia de prácticas DevOps (capturas de integración/despliegue) | Registro de integraciones frecuentes al repositorio, pruebas incorporadas en cada entrega y despliegue del sistema. | Respalda la aplicación real de DevOps declarada en la metodología, más allá de mencionarla en el texto. |
| Final | Pruebas, manual y presentación (.docx, .pdf y .pptx) | Informe de casos de prueba y resultados (funcionales, de integración y de seguridad), manual técnico y presentación final del proyecto. | Evidencia la validación, las mejoras aplicadas y la documentación del producto y del proceso. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo con lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos y calidad de software | Planificación y requerimientos | Definir alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, y configurar el tablero Kanban inicial. | GitHub, tablero Kanban, reuniones breves | Semanas 1-3 | Claudio y equipo | Podría dificultarse si el alcance no queda claro desde el inicio; se facilita por la comunicación directa que da Kanban. |
| Arquitectura de software / Programación de bases de datos | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diseñar la arquitectura general del sistema y el modelo de la base de datos MySQL. | MySQL, diagramas, Figma | Semanas 2-5 | Fidel y Álvaro | Requiere coordinación temprana entre desarrollo e infraestructura; el tablero ayuda a visualizar las dependencias. |
| Diseño de prototipos | Prototipado de interfaces | Diseñar prototipos de las interfaces web y móvil para validar la experiencia de usuario antes de programar. | Figma | Semanas 3-5 | Fidel | Facilita detectar errores de usabilidad temprano; podría retrasarse si no hay retroalimentación oportuna del equipo. |
| Programación de software | Desarrollo web y móvil | Construir los módulos de usuarios, activos, accesos e intervenciones en la plataforma web y la app móvil. | IDE, framework, GitHub | Continuo, semanas 5-13 | Fidel | Es la actividad de mayor carga técnica; el flujo Kanban permite priorizar módulos según avance real, no por fechas fijas. |
| Integración de plataformas | Monitoreo e integraciones IoT | Integrar ESP32, sensores, control biométrico, Zabbix y Power BI al sistema. | ESP32, sensores, Zabbix, Power BI | Semanas 8-14 | Álvaro | Podría dificultarse por falta puntual de hardware, lo que se resolvería usando datos simulados. |
| Seguridad de sistemas computacionales | Aplicación de medidas de seguridad | Proteger la información de accesos, activos y comunicaciones con los sensores. | Herramientas de análisis de vulnerabilidades, GitHub | Semanas 8-15 | Álvaro | Se facilita por la experiencia previa del equipo en redes y servidores; el riesgo es dejarla para el final, por eso se aborda junto con cada incremento. |
| Gestión de proyectos y calidad de software | Pruebas y coordinación de calidad | Ejecutar pruebas funcionales, de integración y de seguridad sobre cada incremento entregado, y coordinar su corrección. | Casos de prueba, GitHub Issues | Continuo, semanas 6-17 | Claudio | El enfoque incremental permite corregir errores apenas se detectan, evitando acumularlos para el final. |
| Gestión de proyectos y calidad de software | Documentación y cierre del proyecto | Preparar manuales, evidencias, respaldo del código y presentación final. | Word, PowerPoint, GitHub | Semanas 1-18 | Claudio y equipo | Se mantiene actualizada durante todo el semestre gracias al tablero Kanban, evitando dejarla concentrada al final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Planificación y requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado de interfaces |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo web y móvil |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Monitoreo e integraciones IoT |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Aplicación de medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas y coordinación de calidad |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Documentación y cierre del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |