CAPSTONE · FASE 1

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Gestión de stakeholders

Identificación, análisis y coordinación de interesados · Datacenter simulado · Un semestre

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Sede/Campus: Plaza Oeste

Versión: 1.1

Actualización: 5 de octubre de 2026

Documento de planificación. Identifica personas confirmadas y roles representados en el caso simulado. No acredita reuniones, entrevistas, aprobaciones ni compromisos que todavía no se hayan registrado.

# Índice

1. Propósito, alcance y criterios	3

2. Registro de interesados reales	4

3. Registro de roles del caso simulado	5

4. Influencia, interés y estrategia	6

5. Plan de comunicación y evidencias	7

6. Decisiones, seguimiento y cierre	8

# 1. Propósito, alcance y criterios

Este documento identifica a quienes participan en SICMA, evalúan el proyecto o representan necesidades de uso. Define qué información requieren, cómo intervendrán en su revisión y qué evidencias conservará el equipo. Su propósito es mantener un alcance compartido y resolver oportunamente decisiones durante el semestre.

El proyecto es un caso simulado. No hay cliente ni autorización para intervenir infraestructura productiva. La planificación de intervenciones usa Forms y un calendario compartido mediante Power Automate; SICMA no construye reservas propias.

Interesados reales. Los tres integrantes y el docente Luis Bravo. Sus nombres y participación académica están confirmados; las funciones de coordinación propuestas en este documento no sustituyen los acuerdos del equipo.

Roles del escenario: Administrador, Jefatura, Técnico, Auditor, solicitante, key users y departamento de contratistas. Los dos últimos son actores de negocio; la asignación de key users a Jefatura sigue pendiente de confirmación. No se atribuyen entrevistas ni aprobaciones reales.

Fuera del registro de interesados. ESP32, lector biométrico, Zabbix, Power BI, MySQL y los servicios de Microsoft Forms y Power Automate son componentes o dependencias técnicas, no personas interesadas. No se incorporan proveedores ni autoridades institucionales sin participación confirmada.

Criterios de análisis. Influencia alta: puede decidir sobre alcance, evaluación o aceptación del escenario; media: puede condicionar requisitos y validación; baja: aporta necesidades sin decidir el alcance. Interés alto: participa directamente en resultados; medio: revisa evidencias puntuales; bajo: solo requiere información eventual. Las valoraciones siguientes son una propuesta del equipo, no resultados de entrevistas.

# 2. Registro de interesados reales

| ID / interesado | Necesidad principal | Participación prevista |
| --- | --- | --- |
| ST-01 Álvaro Antonio González Briones | Alcance realizable y tareas claras. | Álvaro: backend, infraestructura, seguridad, IoT, HID, Zabbix y SMTP. 240 h estimadas; 30 h de reserva. |
| ST-02 Claudio Alejandro Varas Toro | Coherencia entre requisitos, diseño y evidencia. | Claudio: planificación, documentación, pruebas y Forms/Power Automate, con apoyo de Álvaro en la API. 228 h estimadas; 42 h de reserva. |
| ST-03 Fidel Argenis Rodríguez Prieto | Integraciones y validaciones realizables en el semestre. | Fidel: web, móvil, modelo de datos, clúster MySQL y Power BI. 252 h estimadas; 18 h de reserva. |
| ST-04 Luis Bravo Docente | Evidencias comprensibles y alineadas con la pauta. | Retroalimentación y evaluación académica conforme a la asignatura. |

## Responsabilidad compartida

La dedicación confirmada es de 15 horas semanales por integrante: 3 personas × 15 h × 18 semanas = 810 horas-persona (270 por persona). El Kanban agrupa 36 tareas y 720 horas estimadas, con 90 horas de reserva dentro del mismo semestre; no son horas ejecutadas. Álvaro: backend, infraestructura, seguridad, IoT, HID, Zabbix y SMTP. 240 h estimadas; 30 h de reserva. Fidel: web, móvil, modelo de datos, clúster MySQL y Power BI. 252 h estimadas; 18 h de reserva. Claudio: planificación, documentación, pruebas y Forms/Power Automate, con apoyo de Álvaro en la API. 228 h estimadas; 42 h de reserva.

Las decisiones internas de diseño corresponden al equipo. El docente orienta y evalúa en el marco de la asignatura; no se le asigna responsabilidad por desarrollar el sistema, administrar el datacenter simulado o aprobar cada cambio técnico.

No se incluyen RUT ni datos de contacto personales. GitHub se utiliza como repositorio de trabajo y evidencia. El canal y las fechas de consulta al docente serán los establecidos en la asignatura, sin presumir disponibilidad adicional.

# 3. Registro de roles del caso simulado

| ID / rol | Necesidad que representa | Validación propuesta |
| --- | --- | --- |
| ST-05 Jefatura / key users | Revisar intervenciones y asignar Técnico. | Aprobar o rechazar según autorización; confirmar qué cuentas representan a key users. |
| ST-06 Administrador | Gestionar cuentas y configuración ambiental. | Validar roles, desactivación y umbrales. No administrar permisos físicos. |
| ST-07 Técnico | Ejecutar las intervenciones asignadas. | Registrar inicio, avance y cierre; conservar activos e historial. |
| ST-08 Auditor | Consultar activos, eventos, intervenciones e indicadores. | Verificar solo lectura y trazabilidad específica. |
| ST-09 Persona que ingresa | Validación externa por HID. | Registrar intentos permitidos y denegados sin huellas en SICMA. |
| ST-10 Contratistas | Administrar externamente altas y bajas de acceso físico. | Representar el proceso externo; SICMA registra los eventos recibidos. |
| ST-11 Solicitante | Solicitar intervención mediante Forms. | Comprobar recepción, agenda y aviso de estado. |

Estos roles serán representados por integrantes del equipo usando cuentas e identidades de prueba. La persona autorizada para acceso físico es independiente del usuario de la aplicación. Su validación no implica almacenar huellas ni accionar una cerradura.

Para revisar un entregable, se propone que un compañero distinto de su autor represente al usuario del escenario. El acta de revisión indicará quién realizó cada papel. No se presentará esa revisión como aceptación de un cliente externo.

Los perfiles representados expresan necesidades y criterios de aceptación; sus permisos de sistema se rigen por los documentos de diseño. Ser interesado no concede acceso a datos ni capacidad de aprobar cambios fuera del rol autorizado.

# 4. Influencia, interés y estrategia

| Interesado | Influencia | Interés | Estrategia propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01, ST-02 y ST-03 Equipo | Alta | Alto | Coordinar semanalmente, revisar decisiones y mantener tareas visibles. |
| ST-04 Docente | Alta | Alto | Presentar avances y preguntas concretas según las instancias de la asignatura. |
| ST-05 Jefatura simulada | Alta* | Alto | Ensayar decisión y asignación; confirmar correspondencia entre key users y rol de aplicación. |
| ST-06 Administrador simulado | Media* | Alto | Revisar configuración, permisos y fallas de integración. |
| ST-07 Técnico simulado | Media* | Alto | Recorrer tareas de uso frecuente y registrar dificultades. |
| ST-08 Auditor simulado | Media* | Medio | Revisar trazabilidad y restricciones de consulta en los hitos. |
| ST-09 Persona autorizada simulada | Baja* | Medio | Validar escenarios de acceso con datos ficticios. |

* La influencia de roles simulados se interpreta dentro del escenario de validación. No representa autoridad de una organización real sobre el proyecto académico.

## Expectativas y desacuerdos previsibles

El equipo puede priorizar amplitud funcional mientras los perfiles operativos requieren confiabilidad y facilidad de uso. Ante esa tensión, se revisará la prioridad del requisito, su aporte al objetivo y su costo en el semestre. No se ampliará el alcance solo porque un componente permita nuevas funciones.

Los bloqueos se revisan con el responsable de la integración. La falta de un dispositivo o cuenta no se oculta mediante una validación simulada. Contratistas gestiona externamente las altas y bajas para acceso físico.

# 5. Plan de comunicación y evidencias

| Destinatario / frecuencia | Contenido y medio | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Equipo Semanal y ante bloqueos | Reunión breve y revisión de tareas en GitHub; avances, dependencias, acuerdos y próximos pasos. | Acta .docx y referencias a issues o commits pertinentes. |
| Docente Según clases e hitos de evaluación | Avance resumido, dudas específicas y entregables por el canal de la asignatura. | Retroalimentación recibida y estado de atención en .docx. |
| Roles simulados Al cerrar cada flujo principal | Demostración en laboratorio y recorrido guiado por un compañero; resultados esperados y observados. | Registro de revisión .docx; capturas .png con datos ficticios. |
| Equipo Antes de cada entrega | Revisión de consistencia, requisitos cubiertos y observaciones pendientes. | Lista de revisión .docx y versión identificable en GitHub. |

Las frecuencias son propuestas de trabajo; no representan reuniones ya realizadas. El equipo deberá asignar fecha y responsable en el plan. Las actas registrarán participantes reales, acuerdos, responsable de cada acción, plazo y estado. Un commit demuestra una modificación, no por sí solo la aprobación del equipo.

La coordinación de cada reunión puede rotar entre los tres integrantes. Quien coordine consolida acuerdos y comparte el registro; los demás revisan que refleje lo conversado. Las observaciones del docente se conservan con su fecha y contexto, sin atribuirle decisiones no comunicadas.

Los archivos usarán nombres identificables, por ejemplo Acta_SICMA_AAAA-MM-DD.docx y Revision_ST-07_AAAA-MM-DD.docx. Se registrarán solo hechos ocurridos; cuando todavía no exista una revisión, su estado será Pendiente.

# 6. Decisiones, seguimiento y cierre

Tratamiento de una observación. Registrar interesado, fecha, requisito o pantalla afectada, descripción y evidencia. Evaluar impacto sobre alcance, plazo y dependencias. El equipo acuerda aceptar, ajustar, posponer o rechazar con motivo, asigna responsable y fecha, y comprueba el resultado antes de cerrar.

Desacuerdos internos. Comparar alternativas con la pauta, la prioridad del requisito y la factibilidad del semestre. Si no hay acuerdo, registrar la discrepancia y solicitar orientación al docente cuando afecte una exigencia académica. No presumir conflictos ocurridos ni acuerdos unánimes sin registro.

Control del registro. Los tres integrantes revisarán este documento en cada hito y cuando cambie el alcance, aparezca un interesado real o se modifique una responsabilidad. La versión siguiente debe indicar qué cambió y por qué. No alterar evidencias anteriores para aparentar una aprobación retrospectiva.

## Criterios propuestos de seguimiento

| Control | Criterio de revisión |
| --- | --- |
| Cobertura de perfiles | Cada rol simulado participa en al menos un recorrido documentado antes de la entrega final. |
| Observaciones | Toda observación aceptada tiene responsable, plazo y estado; las pendientes quedan visibles. |
| Decisiones | Todo cambio de alcance aceptado conserva motivo y referencia a los documentos afectados. |
| Retroalimentación | Cada comentario recibido del docente registra su tratamiento; no implica aprobación automática. |

Dedicación y reparto registrados en el Kanban; revisión y aceptación conjunta pendientes. No se declaran entrevistas ni aceptación del sistema. Falta vincular las semanas con las fechas académicas.

## Referencias

Equipo SICMA. (2026). Definición del Proyecto APT; documentos de requerimientos, casos de uso, clases, actividades, base de datos y mockups [Documentos académicos internos].