Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El equipo definió los requerimientos funcionales a partir de las reuniones con el cliente. Estas conversaciones permitieron comprender el problema y orientar el diseño de una solución acorde con sus necesidades. Para ello, se consideraron los siguientes objetivos: • Comprender las dificultades que enfrenta el cliente en el control y monitoreo de sus activos. • Diseñar una solución que responda a las necesidades identificadas. • Modelar un sistema que pueda validarse en un datacenter simulado, considerando las exigencias de un entorno productivo. • Incorporar medidas de seguridad tomando como referencia los marcos normativos pertinentes. • Resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. |
| --- | --- |
| Objetivos | Reorientación del objetivo, el equipo se propone desarrollar un sistema integrado de control y monitoreo de activos para un datacenter simulado. La solución incorporará sensores IoT, trazabilidad de equipos y registros de acceso, alertas e indicadores para facilitar la detección oportuna de condiciones de riesgo, apoyar la operación y contribuir a la seguridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica. |
| Metodología | El equipo considera que no es necesario ajustar la metodología, ya que el uso de Kanban con prácticas DevOps y el desarrollo incremental e iterativo sigue siendo adecuado para organizar el trabajo. |
| Evidencias de avance | La calidad del Proyecto APT se resguardó mediante prácticas propias de la disciplina: reuniones periódicas del equipo para revisar avances y bloqueos; aplicación de metodología Kanban, organizando el trabajo en un tablero con estados definidos; desarrollo individual desde los computadores de cada integrante; versionamiento del código en GitHub, con trazabilidad de cambios y revisión entre compañeros; y diferenciación de ambientes (desarrollo, QA y producción) para aislar las pruebas antes de integrar cambios al entorno estable. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Planificar y depurar Kanban | GitHub, Gantt y plan | 80 h-persona | Claudio | Roles claros; dependencias por revisar | Ajustada | Agrupar |
| Software y bases de datos | Alinear requisitos, casos de uso y datos | Documentos y diagramas | 100 h-persona | Claudio y Fidel; revisión de Álvaro | Diferencias entre versiones | En curso | Unificar |
| Desarrollo de software | Implementar backend, web y móvil | API, Angular e Ionic | 160 h-persona | Álvaro y Fidel | Depende del diseño y contratos | En curso | Consulta |
| Desarrollo de software | Integrar sensores y Zabbix | ESP32, DHT22 y Zabbix | 90 h-persona | Álvaro | Requiere datos y entorno de prueba | En curso | Flujo único |
| Desarrollo de software | Integrar acceso, agenda y reportes | HID, Forms, Power Automate y Power BI | 80 h-persona | Álvaro, Claudio y Fidel | Cuentas y permisos por confirmar | En curso | Acotar |
| Validación de productos | Preparar infraestructura y seguridad | BD, red y autenticación | 70 h-persona | Álvaro; apoyo de Fidel | Dependencias del laboratorio | En curso | Simular |
| Validación de productos | Probar funciones e integración | Casos de prueba y evidencias | 90 h-persona | Claudio; ejecución compartida | Depende de módulos disponibles | No iniciado | Por etapas |
| Gestión y validación | Consolidar entrega y demostración | Documentos, GitHub y presentación | 50 h-persona | Claudio, Fidel y Álvaro | Depende de validación final | No iniciado | Evidencias |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo mi plan de trabajo El objetivo compartido, la distribución de roles y el uso de GitHub nos han ayudado a organizar el trabajo. Las revisiones entre los tres permiten detectar diferencias antes de continuar con otras actividades. Además de la constante investigación de tecnologías de manera autodidacta que puedan aportar a nuestro proyecto Las principales dificultades han sido las inconsistencias entre documentos, la duplicación de tareas. Para abordarlas, revisamos el alcance, agrupamos actividades relacionadas y ajustamos la planificación a la disponibilidad semanal del equipo. Debemos mejorar el registro de bloqueos y confirmar las cuentas necesarias para las integraciones. En las reuniones revisaremos dependencias, responsables y próximos pasos. Mi responsabilidad será mantener actualizada la documentación y coordinar la revisión de evidencias.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.